Dirección De Planificación Y Desarrollo

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA CORAAMOCA                             VERSIÓN 1

INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE

POA CORAAMOCA

PERÍODO: JULIO – SEPTIEMBRE, 2025

# CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA (CORAAMOCA)

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca (CORAAMOCA), fue creada mediante la ley No.89-97 de fecha 12 de marzo de 1997. Es una institución de servicios, en la cual su principal recurso es abastecer a los usuarios de agua potable y saneamiento a través de la operatividad, mantenimiento y administración eficiente de los acueductos y alcantarillados existentes en la Provincia Espaillat.

Misión

“Garantizar el acceso continuo y seguro a servicios de agua potable y saneamiento con eficiencia, equidad y sostenibilidad, para todos los habitantes de la provincia Espaillat.”

Visión

“Ser una corporación transformadora y referente en la garantía de servicios de agua potable y saneamiento seguros, continuos, sostenibles y resilientes al cambio climático, para todos los habitantes de las zonas urbanas y rurales de la provincia Espaillat.”

Valores

Calidad

Proveemos servicios de agua potable y saneamiento de acuerdo con los más altos estándares nacionales e internacionales (OMS, OPS, Ministerio de Salud Pública), garantizando la seguridad, continuidad y confianza de nuestros usuarios.

Eficiencia

Alineamos de manera efectiva nuestras promesas de valor con el servicio entregado, optimizando el uso de recursos y asegurando procesos ágiles y de alto desempeño para toda la población.

Honestidad

Gestionamos y administramos los recursos naturales, físicos, financieros y humanos con racionalidad, eficiencia, ética y transparencia, en estricto cumplimiento de las normas vigentes y del mandato legal de nuestra institución.

Trabajo en equipo

Fomentamos una cultura de colaboración y sinergia entre todas las áreas de la institución: Dirección General, departamentos, divisiones y secciones para alcanzar mejores resultados y fortalecer la cohesión organizacional.

Cuidado del medio ambiente

Nos comprometemos activamente con la protección del medio ambiente y la sostenibilidad de los recursos hídricos. Desarrollamos programas y actividades para la preservación del agua y del entorno natural, promoviendo la educación ambiental y la participación comunitaria.

Satisfacción del usuario

Trabajamos con dedicación para ofrecer una atención de excelencia, respondiendo a las expectativas y necesidades de los usuarios, y generando una experiencia de servicio que promueva la confianza y el bienestar.

Ejes estratégicos alineados.

Eje Estratégico 1: Garantizar la Calidad y Continuidad del Servicio  de Agua Potable

Objetivo Estratégico: Aumentar la cobertura y el acceso al agua potable en  cantidad, calidad y continuidad, priorizando zonas de baja cobertura y considerando  el desarrollo sostenible y la protección de los recursos hídricos.

Eje Estratégico 2: Ampliación de la Capacidad y Cobertura del  Sistema de Alcantarillado Sanitario

Objetivo Estratégico: Incrementar la cobertura y el tratamiento de aguas residuales  para reducir la contaminación y mejorar las condiciones de saneamiento en toda la  provincia de Espaillat.

Eje Estratégico 3: Eficiencia en la Gestión y Auto sostenibilidad  Financiera

Objetivo Estratégico: Fortalecer la administración y gestión financiera de  CORAAMOCA, promoviendo una gestión eficiente, transparente y sostenible de los  recursos.

Eje Estratégico 4: Optimización de Infraestructura y Reducción de  Pérdidas

Objetivo Estratégico: Mejorar la infraestructura del sistema de agua potable y  alcantarillado para reducir pérdidas, garantizar la calidad del servicio y asegurar la  sostenibilidad del recurso.

Eje Estratégico 5: Educación, Participación Comunitaria y  Conciencia Ciudadana

Objetivo Estratégico: Desarrollar programas de educación y participación  ciudadana que promuevan el uso racional y eficiente del agua y fortalezcan el  compromiso comunitario con la conservación del recurso.

Eje Estratégico 6: Fortalecimiento de la Resiliencia y Adaptación ante el  Cambio Climático y Gestión de Riesgos

Objetivo Estratégico: Desarrollar la capacidad de CORAAMOCA para adaptarse  a los efectos del cambio climático y gestionar los riesgos de manera efectiva,  asegurando la sostenibilidad del servicio de agua y saneamiento en la provincia de  Espaillat.

Contenido

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA (CORAAMOCA)	2

DIRECCIÓN TÉCNICA	7

DEPARTAMENTO PRODUCCIÓN Y TRATAMIENTO Y CALIDAD DE AGUA POTABLE	7

DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	8

DEPARTAMENTO DE AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO	12

DIRECCIÓN COMERCIAL	16

GESTIÓN OPERATIVA	16

SECCIÓN CATASTRO DE USUARIO	16

SECCIÓN DE CORTE Y RECONEXIÓN	18

SECCIÓN DE MICRO MEDICIÓN	20

SERVICIO AL CLIENTE.	23

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	26

DEPARTAMENTO DIVISIÓN FINANCIERA Y CONTABILIDAD	26

SECCIÓN DE PRESUPUESTO	28

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	30

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA	34

DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES	37

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	40

IMPLEMENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (EDI)  EN CORAAMOCA	42

INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE
CORAAMOCA
Período: Julio – septiembre, 2025

INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE

# DIRECCIÓN TÉCNICA

# DEPARTAMENTO PRODUCCIÓN Y TRATAMIENTO Y CALIDAD DE AGUA POTABLE

1. Introducción

El presente informe trimestral correspondiente al periodo Julio – septiembre 2025, elaborado por el Departamento de Producción, Tratamiento y Calidad del agua potable de CORAAMOCA, tiene como propósito presentar los avances, logros, desafíos y actividades realizadas en el cumplimiento del Plan Operativo Anual (POA) institucional.

2. Actividades Realizadas

Listado de las actividades ejecutadas durante los últimos tres meses.

| N.º | Actividad | Fecha de Ejecución | Responsable | Estado (Completada/En Proceso) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Toma de muestras | Julio – Septiembre | Sección de laboratorio de agua potable | Completada |
| 2 | Toma de cloro residual | Julio – Septiembre | Sección de control de calidad de agua potable | Completada |
| 3 | Análisis de las muestras | Julio – Septiembre | Sección de laboratorio de agua potable | Completada |
| 4 | Producción de agua potable | Septiembre – Junio | Dpto. Producción, Tratamiento y Calidad de Agua Potable | Completada |
| 5 | Limpieza de calzada de los módulos con la máquina de lavado a presión | Julio – Septiembre | Supervisor de grupo y operadores de válvulas | En proceso |
| 6 | Mantenimiento del jardín con la máquina de cortar césped | Julio – Septiembre | Jardinero | Completada |
| 7 | Instalación de cloradores en tableta | Julio – Septiembre | Técnicos de cloración | En proceso |

3. Logros Alcanzados

- Se registró un incremento en la producción total de agua potable de 10,045,824 M³ 10,066,856 M³ en relación al trimestre anterior, gracias a optimización de los procesos en la planta de tratamiento.

- Se realizó un incremento en los porcentajes de los puntos con cloración de 96.13 % a 98.07 % con respecto al trimestre anterior.

- Se realizó un incremento en el índice de calidad de la gestión del muestreo de 84.78 % a 91.32 %.

- Se realizó la instalación de un clorador de tabletas en el pozo tubular de los Amaceyes (San Victor) y la reparación del clorador del pozo tubular de Boca Férrea

- Trabajos de remodelación del Laboratorio de Agua Potable están a un 95%

4. Resultados en Relación con el POA

- Durante el periodo abril – junio del 2025, se logró realizar el 20 % en los avances de la modernización del Laboratorio de Agua Potable.

# DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Introducción

Después de un cordial saludo, la presente es para remitirle el informe trimestral correspondiente de las actividades realizadas  por el Dpto. Operación y Mant. Julio –septiembre 2025

Actividades Realizadas

Listado de las actividades ejecutadas durante el trimestre Julio-septiembre 2025.

| N.º | Actividad | Cantidad Ejecutada |  | Fecha | Responsable | Estado |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reparaciones de averías |  | 319 Ud. | Julio-Sept | Sección Mant. Redes |  | Completado |
| 2 | Sustitución de equipo de bombeo |  | 04 Ud. | Julio-Sept | Sección Electromecánica |  | Completado |
| 3 | Limpieza o desatasco de línea de agua |  | 13 Ud. | Julio-Sept | Sección Mant. Redes |  | Completada |
| 4 | Distribución del servicio de agua |  | Intervenciones continua y variables | Julio-Sept | Sección de Dist.agua potable |  | Completada |
| 5 | Mantenimiento electromecánica y reparaciones mecánica en las (Estaciones de bombeo |  | 27 Ud. | Julio-Sept | Sección Electromecánica |  | Completada |
| 6 | Ampliación de Redes |  | 01 Ud. | Julio-Sept | Sección Mant. Redes |  | Completada |
| 7 | Instalaciones de válvula |  | 12 Ud. | Julio-Sept | Sección Mant. Redes |  | Completada |
| 8 | Mantenimiento de válvula |  | 15 Ud. | Julio-Sept | Sección Mant. Redes |  | Completada |
| 9 | Instalación de Bomba en nuevo pozo tubular |  | 02 Ud. | Julio-Sept | Sección Electromecánica |  | Completada |
| 10 | Levantamiento Técnico |  | 14 evaluaciones | julio-sept | Sección Electromecánica |  | Completada |

Logros Alcanzados

Correcciones de averías de agua potable correspondientes al trimestre julio -sept  del año 2025. En el mismo se recibieron  un total de 229 reportes de avería por parte de ciudadanos/usuarios regularizados y no regularizados, de las cuales 36 ingresaron vía la sección atención al  cliente. De todas estas, se realizaron 319 averías, para un cumplimiento del 96 %.

Se sustituyó   el motor de la bomba sumergible de 40HP  en Las Caobas, de Jamao Al Norte, también se sustituyó la bomba y el motor sumergible de 1 HP, en el pozo #2 de  Hato Viejo  Cayetano Germosen, en Gaspar Hernández en el pozo #1 se sustituyeron 60 pies de columna  en tubo de 4”HN, mejorando así la producción de dicho pozo un 35%, se puso en funcionamiento el nuevo pozo tubular en Bejuco Blanco de Gaspar  Hernández, esta acciones beneficiaron más de 700 familias con la mejora del servicio de agua.

Se instalaron 12 nuevas válvulas de distinto diámetro  entre ella la de  salida del tanque de Guauci, en los  Amaceyes de San Víctor, también en Hato Viejo de Cayetano Germosen entre otros sectores Beneficiando  a más de 300 familia en forma directa.

Más de 15 válvulas recibieron mantenimiento garantizando así una mejor distribución del servicio de agua en los diferentes sectores de la Provincia Espaillat.

Se iniciaron ESTUDIO HIDROLÓGICO  con una brigada  técnica del INDRHI  en los distritos municipales como son  Canca La Reina, Cayetano Germosen y en los próximos días seguiremos en Las Lagunas, Villa Trina, y en municipio de San Víctor esto con la finalidad de identificar las mejores fuente de agua subterránea para así   perforar nuevos pozos tubulares en los lugares ante mencionado.

Informar sobre la deficiencia en la distribución el servicio de agua  en Gaspar Hernández Cetro debido a la salida de servicio del   pozo #2 por baja en la producción afectado por la sequía, también están en las misma situación el pozo tubular de Boca Férrea, Las Lagunas, la obra de toma de Los Amaceyes de San Víctor, La obra de toma de la  Encantada, Villa Trina, La  obra de toma de Jagua clara, Gaspar Hernández.  y en menor proporción el pozo #2 de Hato Viejo, Cayetano Germosen.

Resultados en relación a los trabajos realizados.

Las realizaciones y actividades que llevó a cabo el Dpto. Op. y Mant. Son acciones que contribuyen para alcanzar las metas establecidas de aumentar las cantidades de personas con servicio de agua con calidad y frecuencia.

Nuevas Actividades a Incorporada

Se realizaron reuniones con usuarios y distintas juntas de vecinos en busca de mejora del servicio de agua potable en distintos sectores de  la Provincia Espaillat.

Conclusión

Este informe busca edificar sobre las actividades realizadas por el Dpto. Op. Y Mant. Correspondiente al  trimestre Julio-Septiembre 2025.

# DEPARTAMENTO DE AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO

Introducción

Cortésmente, me dirijo a usted con la finalidad de remitirle el informe de los trabajos realizados por el Departamento de Aguas Residuales y Saneamiento en el periodo julio-septiembre del año 2025. En este informe desglosamos los casos de reparación y desatasco por obstrucción en las redes de alcantarillado sanitario, acometidas domiciliarias, multi-domiciliarias, limpieza de registro y mantenimiento de PTAR y de los camiones Hidro Succionadores. Con estos trabajos realizados se beneficiaron las familias en el Municipio de Moca y Cayetano Germosen.

Actividades Realizadas

Listado de las actividades ejecutadas durante periodo julio-septiembre

| N.º | Actividad | Total de Trabajos | Fecha de Ejecución | Responsable | Estado (Completada/En Proceso) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Desatasco de red alcantarillado sanitario Փ8´´ | 159 Ud. | Julio- Sept, 2025 | Aguas Residuales y Saneamiento | Completada |
| 2 | Desatasco de acometida multi domiciliaria Փ6´´ | 07 Ud. | Julio- Sept, 2025 | Aguas Residuales y Saneamiento | Completada |
| 3 | Desatasco de acometida domiciliaria Փ4´´ | 56 Ud. | Julio- Sept, 2025 | Aguas Residuales y Saneamiento | Completada |
| 4 | Limpieza de Registros Sanitarios | 127 Ud. | Julio- Sept, 2025 | Aguas Residuales y Saneamiento | Completada |
| 5 | Reparación red alcantarillado sanitario Փ8" | 08 Ud. | Julio- Sept, 2025 | Aguas Residuales y Saneamiento | Completada |
| 6 | Reparación de acometida multi domiciliaria Փ6´´ | 04 Ud. | Julio- Sept, 2025 | Aguas Residuales y Saneamiento | Completada |
| 7 | Reparación de acometida domiciliaria Փ4´´ | 07 Ud. | Julio- Sept, 2025 | Aguas Residuales y Saneamiento | Completada |
| 8 | Sustitución de tubería de H.S. por PVC SDR-41Ø 8´´ | 89 pies | Julio- Sept, 2025 | Aguas Residuales y Saneamiento | Completada |
| 9 | Sustitución de tubería de H.S. por PVC SDR-41Ø 6´´ | 184 pies | Julio- Sept, 2025 | Aguas Residuales y Saneamiento | Completada |
| 10 | Sustitución de tubería de H.S. por PVC SDR-41Ø 4´´ | 58 pies | Julio- Sept, 2025 | Aguas Residuales y Saneamiento | Completada |
| 11 | Mantenimiento en Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales/ Red Obstruida. | 07 Ud. | Julio- Sept, 2025 | Aguas Residuales y Saneamiento | Completada |
| 12 | Limpieza y Succión con los Camiones Succionadores | 44 Ud. | Julio- Sept, 2025 | Aguas Residuales y Saneamiento | Completada |

Logros Alcanzados

- 414 mantenimientos ejecutados en el trimestre, superando la meta establecida de 366 intervenciones en el trimestre pasado.

- Más de 1,1656 beneficiarios en las comunidades de Moca y Cayetano Germosén.

- Reducción del 60% en quejas por desbordamiento de aguas residuales en comparación con el trimestre anterior.

- Mejora del 45 % en la capacidad operativa, gracias al uso eficiente del camión hidro succionador.

- Expansión de la red de aguas residuales a zonas que anteriormente no contaban con el servicio, beneficiando a más familias y reduciendo la contaminación por descargas directas vertida en las zonas Periféricas de la ciudad.

- Implementación de programas de mantenimiento preventivo con equipos como camiones hidrosuccionadores, mantenimiento continuo con la brigada en las principales líneas.

Resultados en Relación con el POA

- Los distintos trabajos de nuestras brigadas, así como el uso continuo de los camiones succionadores en los diferentes puntos de mayor atasco en las redes aguas residuales, esto realizado durante el trimestre, no solo cumplieron con los requerimientos del ciclo, sino que también aportó concisamente al acatamiento de los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo Anual (POA).

- Se cumplió con los establecido de los informes mensuales y trimestrales

- Cabe destacar que cada una de las labores señalada en el Plan Operativo Anual (POA). realizadas ha cumplido con los objetivos, casi en un promedio aceptable dentro del rango establecido en el primer trimestre de éste año, lo que nos proyecta al cumplimiento de la meta propuesta.

Nuevas Actividades a Incorporar al POA

Listado de actividades que deben añadirse al POA debido a nuevas eventualidades.

| N.º | Nueva Actividad | Justificación | Fecha Propuesta | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Limpieza y Succión con los Camiones Succionadores | Los camiones hidrosuccionadores permiten la limpieza rápida y efectiva de alcantarillas, pozos sépticos, trampas de grasa y redes de drenaje, evitando taponamientos y desbordamientos que pueden causar problemas sanitarios y ambientales. | 06 / 2025 | Aguas Residuales y Saneamiento |

Conclusión

El Departamento de Agua Residual y Saneamiento continúa desempeñando un papel esencial en la protección de la salud pública, el medio ambiente y la calidad de vida de la población de la ciudad de Moca, Cayetano Germosen y Gaspar Hernández.

A través de acciones concretas como la limpieza y mantenimiento de redes, el uso de camiones hidrosuccionadores, y la operación de sistemas de tratamiento, se ha logrado mejorar significativamente el manejo de las aguas residuales en la ciudad.

# DIRECCIÓN COMERCIAL

# GESTIÓN OPERATIVA

# SECCIÓN CATASTRO DE USUARIO

Introducción

Durante el período comprendido entre mayo y septiembre de 2025, la Sección de Catastro de Usuario de  CORAAMOCA ha brindado asistencia técnica a la empresa contratista Camilo Pantaleón, SRL, en el  marco del proyecto SNIP, enfocado en la instalación de micromedidores en distintos sectores del  municipio de Moca. La ejecución se ha realizado progresivamente en diversas zonas, contribuyendo a la  mejora del control del consumo de agua y la actualización del catastro.

Avance General del Proyecto

| Mes | Micro medidores Instalados | Porcentaje de Avance |
| --- | --- | --- |
| Julio | 2,961 | 59.22% |
| Agosto | 3,085 | 61.70% |
| Septiembre | 3,297 | 65.94% |

Incremento acumulado (julio → septiembre): +336 micromedidores. La ejecución refleja un avance mensual sostenido, aunque con una leve desaceleración entre agosto y  septiembre.

Sectores Intervenidos

Los trabajos se han realizado en más de 20 sectores, entre ellos:

- 01B, 01C, 02B, 02C, 03G, 01A, 03B, MH6, 01E, MJ1, MJ2, MJ3, MJ4, M2A, M1D, M4F,  M2F y 04C, con un enfoque en identificación de predios y asistencia para instalación de  micromedidores.

- En septiembre se incorporaron los sectores MJ4 y M4C, con inicio de instalaciones.

Resultados Clave en Relación con el POA 2025 • Avance del proyecto SNIP:

- Se alcanzó un 65.94% de la meta de 5,000 unidades.

- Alineación con POA: Las actividades están alineadas con los productos definidos en el POA,  aunque algunas no están explícitamente detalladas.

- Uso de tecnología: Se utilizaron herramientas como QField y QGIS para levantamiento y  georreferenciación de datos catastrales.

- Usuarios Regularizados: Se identificaron y atendieron diversas irregularidades, incluyendo  códigos catastrales erróneos y dobles contratos.

Resultados Administrativos Complementarios

| Indicador | Julio | Agosto | Septiembre | Total Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Manzanas re-medidas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manzanas medidas nuevas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Propiedades remarcadas | 0 | 4 | 217 | 221 |
| Códigos catastrales corregidos | 23 | 0 | 179 | 202 |
| Dobles contratos detectados | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Contratos nuevos realizados | 73 | 13 | 33 | 119 |

Nuevas Actividades Incorporadas al POA

| Nueva Actividad | Sectores | Justificación | Fecha Propuesta |
| --- | --- | --- | --- |
| Asistencia para instalación de micromedidores | 04C, 03F | Detección de fallas, prevención de fugas y ahorro de agua | Desde agosto |
| Asistencia técnica en nuevos sectores en expansión | M4F, M2F | Extensión del alcance del proyecto SNIP | Agosto septiembre |

Conclusión Ejecutiva

Hasta septiembre de 2025, la Sección de Catastro de Usuario ha logrado instalar 3,297 micromedidores,  representando un 65.94% de la meta establecida. La ejecución ha sido sostenida y técnicamente alineada  con los objetivos del POA 2025 y del proyecto SNIP. Además de los avances técnicos, se ha fortalecido  el proceso de regularización de usuarios mediante detección de errores catastrales, correcciones y nuevos  contratos.

Se recomienda continuar con la estrategia de expansión sectorial y consolidar el uso de herramientas  tecnológicas para garantizar el éxito del cierre del proyecto antes de finalizar el año.

# SECCIÓN DE CORTE Y RECONEXIÓN

Introducción

Este informe resume las actividades, logros y recomendaciones del área de Corte &  Reconexión durante el período comprendido entre el 23 de julio y el 25 de septiembre  de 2025. Se comparan los resultados obtenidos en dos ciclos de reporte (Julio–Agosto y  Agosto–Septiembre), con el fin de evaluar el progreso, identificar áreas de mejora y  proponer nuevas acciones estratégicas para el fortalecimiento del servicio.

Actividades Realizadas

| Actividad | Julio–Agosto | Agosto–Septiembre | Variación |
| --- | --- | --- | --- |
| Cortes por Deuda | 165 | 221 | +56 |
| Corte a Pedido | 30 | 31 | +1 |
| Cortes Clandestino | 12 | 22 | +10 |
| Averías | 23 | 38 | +15 |
| Reconexiones | 97 | 76 | -21 |

Logros Alcanzados

- Mejora sostenida en la ejecución de reconexiones en el terreno.

- Optimización del perifoneo dirigido a clientes con conexiones clandestinas.

- En el segundo período se destaca un aumento de operativos por centros,  reflejando una mejor coordinación operativa.

Resultados en Relación con el POA

Ambos informes indican que las acciones de corte, especialmente las relacionadas con  deuda y fraude, contribuyeron al aumento de las recaudaciones al mejorar el  cumplimiento de pagos por parte de los usuarios. Esto respalda la efectividad de los  operativos en la eficiencia del sistema de cobro.

Nuevas Actividades Propuestas al POA

| Actividad | Justificación | Fecha Propuesta | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Inspecciones Preventivas | Prevenir cortes imprevistos y garantizar la calidad del servicio | Agosto 2025 | Corte & Reconexión |
| Mejorar el Monitoreo | Supervisar clientes con corte realizado | Agosto 2025 | Corte & Reconexión |
| Monitoreo a Clientes Clandestinos | Detectar reincidencia o fraudes nuevos | Agosto 2025 | Corte & Reconexión |

Nota: Estas actividades se propusieron en ambos informes, reafirmando su relevancia  operativa.

Conclusión

La gestión de la Sección de Corte & Reconexión durante los meses de julio a septiembre  ha mostrado avances significativos en términos de volumen de actividades, coordinación  de operativos y resultados vinculados a la mejora de la recaudación.

La continuidad en los logros y la repetición de ciertas recomendaciones muestran un  compromiso sostenido con la mejora, pero también la necesidad urgente de  implementar acciones estructurales en monitoreo, equipamiento y gestión preventiva.

El fortalecimiento de esta área será clave para garantizar un servicio eficiente,  transparente y orientado a resultados, alineado con los objetivos estratégicos de  CORAAMOCA.

# SECCIÓN DE MICRO MEDICIÓN

Introducción

El presente informe tiene como objetivo detallar los trabajos y resultados alcanzados por la sección de Micro Medición durante el mes de julio, agosto y septiembre de 2025. Presentamos un trabajo detallado de cada trabajo realizado en la sección. Se estarán fortaleciendo algunas actividades e incorporando nuevas para eficientizar el servicio medido.

Actividades Realizadas

Lista de las actividades ejecutadas durante los últimos tres meses

| N.º | Actividad | Cantidad Ejecutada | Fecha | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inspección por alto consumo | 28 inspecciones | Julio-Septiembre 2025 | Micro Medición | Completada |
| 2 | Inspección por avería | 3 inspección | Julio-Septiembre 2025 | Micro Medición | Completada. |
| 3 | Inspección por categoría | 1 | Julio-Septiembre 2025 | Micro Medición | Completada. |
| 4 | Recaudación | $21,636,993.00 96% | Julio-Septiembre 2025 | Micro Medición | Completada. |

Logros Alcanzados

- “Reducción de las inspecciones por alto consumo por la incorporación de pre-lectura y corrección de anomalías antes que la facturación.

- “incorporación de los canales de comunicación como whatsapp entre otros para la corrección de averías de manera inmediata en el terreno”.

- “Aumento de la recaudación realizando cortes fase 1 con el vencimiento de su segunda factura y la gestión del pago con la primera”.

- Implantación del seguimiento al  pago a los clientes que se le ha realizado un proceso de ajuste de recaudación.

Resultados en Relación con el POA

Resumen del Indicador de Recaudación – Julio, Agosto y Septiembre 2025

Durante el mes de Julio-Septiembre de 2025, se observó una mejora progresiva en el indicador de recaudación, producto de la implementación de estrategias enfocadas en fortalecer los procesos de gestión de cobros y la aplicación oportuna de suspensiones del servicio tras el vencimiento de la segunda factura. Uno de los factores clave en este crecimiento ha sido la activación temprana de alertas de vencimiento, lo que permitió establecer contacto con los usuarios antes de la suspensión, motivando el pago voluntario. Asimismo, la ejecución sistemática de suspensiones del servicio a usuarios morosos con dos facturas vencidas generó un efecto disuasivo, aumentando el cumplimiento en los períodos siguientes.

Resumen de la Implementación de la Pre-Lectura – Control de Consumo de Agua Potable

Con el objetivo de mejorar la precisión en la facturación y ofrecer un servicio más transparente y eficiente, durante el mes de julio a septiembre de 2025 se implementó un proceso de pre-lectura del consumo de agua potable en los sectores de Villa Delia y el centro de la ciudad. Esta medida permite identificar con anticipación cualquier anomalía en los patrones de consumo que pueda derivar en aumentos significativos en la factura del usuario.

La pre-lectura se realiza a la mitad del mes antes del cierre del ciclo de facturación, lo que brinda tiempo suficiente para detectar posibles fugas internas, conexiones indebidas o consumos atípicos, y notificar oportunamente al usuario. Esta acción permite que se tomen medidas correctivas antes del corte definitivo, evitando así conflictos por facturaciones inesperadas y reduciendo reclamos posteriores.

Resumen de la Implementación de la Brigada de Mantenimiento de Micro medidores – Mayo 2025

En el marco de las acciones para mejorar la precisión en la medición del consumo y garantizar una facturación justa, durante el mes de mayo de 2025 se puso en marcha la Brigada de Mantenimiento de Micro medidores de agua potable. Esta iniciativa busca asegurar el correcto funcionamiento de los equipos de medición a través de un mantenimiento preventivo y correctivo, programado según la vulnerabilidad y condiciones particulares de cada zona.

Nuevas Actividades a Incorporar al POA

| N.º | Nueva Actividad |  | Justificación | Fecha Propuesta | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implementación de la pre-lectura | Esto permite identificar con anticipación cualquier anomalía en los patrones de consumo que pueda derivar en aumentos significativos en la factura del usuario. |  | Mayo 2025 | Micro Medición |
| 2 | Implementación de la brigada de Mantenimiento de los micro medidores | Esta iniciativa busca asegurar el correcto funcionamiento de los equipos de medición a través de un mantenimiento preventivo y correctivo. |  | Junio 2025 | Micro Medición |
| 3 | Implementación de un equipo de seguimiento al pago a los clientes que tienen proceso de ajuste de recaudación | Esta iniciativa busca la disminución de la cartera morosa y la educación del pago con el vencimiento de la factura. |  | Agosto 2025 | Micro Medición |

Conclusión

La implementación de acciones como la pre-lectura, la brigada de mantenimiento de micro medidor y la gestión eficiente de cobros y la incorporación del equipo Implementación de un equipo de seguimiento al pago a los clientes que tienen proceso de ajuste de recaudación a ha fortalecido significativamente el control operativo y financiero del servicio de agua potable. Estas medidas no solo mejoran la precisión en la facturación y la recaudación, sino que también fomentan una cultura de uso responsable y transparente del recurso hídrico.

# SERVICIO AL CLIENTE.

Presentar las actividades más relevantes de la sección de atención al cliente durante el tercer trimestre del año 2025.

Actividades Realizadas

Listado de las actividades ejecutadas durante el tercer trimestre del año 2025.

Registro de Solicitud de los servicios de la Dirección Comercial.

| N.º | Servicios | Julio | Agosto | Septiembre | Total Resuelta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Solicitud de contrato | 12 | 15 | 09 | 36 |
| 2 | Suspensión programada | 18 | 10 | 23 | 51 |
| 3 | Acuerdo de pago | 0 | 15 | 12 | 27 |
| 4 | Cambio de nombre de titular | 23 | 29 | 27 | 79 |
| 5 | Instalación de medidores | 3.049 | 3.085 | 3.297 | 9.431 |
| 6 | Reintegro del servicio (activaciones) | 20 | 20 | 33 | 73 |
| 7 | Revaluación de categoría | 01 | 01 | 0 | 02 |
| 8 | WhatsApp Web | 73 | 68 | 68 | 209 |

La categoría de otros corresponde a los servicios prestados que no corresponden a ninguna de las categorías como son; impresión de duplicados, información sobre estado de cuenta, búsqueda de número de cliente, actualización de datos, falta de factura, atención al cliente, envió de facturas por correo electrónico, recordatorios de pago entre otros.

Registro de Solicitud de los servicios de la Dirección Técnica

| No | Servicios | Julio | Agosto | Septiembre | Total Resueltas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Análisis de laboratorio Físico, Químico y bacteriológico | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 2 | Instalación de acometida | 01 | 01 | 04 | 06 |
| 3 | Sin Servicio de agua potable | 14 | 05 | 26 | 45 |
| 4 | Cambio de acometida | 02 | 03 | 03 | 08 |
| 5 | Reparación y/o corrección de fugas en redes de distribución de agua potable | 112 | 127 | 90 | 329 |

Registro de solicitudes  por servicio al cliente y total resuelta por los departamentos correspondiente durante los Julio - Agosto - Septiembre 2025

Servicios Comprometidos

| No | Servicios | Julio | Agosto | Septiembre | Total Resueltas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inspección por Alto consumo | 8 | 16 | 4 | 28 |
| 2 | Inspección por avería | 01 | 01 | 01 | 03 |
| 3 | Reconexión | 42 | 39 | 57 | 138 |
| 4 | Agua Residuales | 23 | 16 | 51 | 183 |
| 5 | Camión Cisterna | 83 | 41 | 59 | 183 |
| 6 | Formación y capacitación en uso inteligente del agua | 03 | 01 | 01 | 05 |
| 7 | Labor social | 0 | 0 | 02 | 02 |

Solicitudes registradas de los Servicios comprometidos por la institución de los meses  Julio - Agosto - Septiembre 2025, con respuesta oportuna en el tiempo establecido por la carta  compromiso.

3. Logros Alcanzados

- Obtenemos un total de 4.100 de los clientes/usuarios han sido actualizados en el sistema para mejorar.

- Mejora la eficiencia de tiempo de respuesta en la entrega de los servicios solicitados.

- Aprobación de carta compromiso.

7. Conclusión

Durante el tercer trimestre del 2025, la sección de Servicio al Cliente mostró un ritmo constante de atención y mejora continua en la gestión de solicitudes. Se destaca el crecimiento en la instalación de medidores y reintegros de servicio, así como un aumento en la atención a reportes sin agua. La institución sigue cumpliendo con los estándares establecidos en la Carta Compromiso, aunque persisten desafíos en la respuesta oportuna en áreas críticas, especialmente los fines de semana.

# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

# DEPARTAMENTO DIVISIÓN FINANCIERA Y CONTABILIDAD

Introducción

El presente informe detalla las actividades realizadas en el área de contabilidad durante el mes de abril de 2025, con el objetivo de dar seguimiento a las tareas asignadas y resaltar los avances y resultados obtenidos.

Actividades Realizadas

| N.º | Actividad | Fecha de Ejecución | Estado (Completada/En Proceso) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Registrar los ingresos. | Abril | Completada |
|  | 1. Clasificar depósitos por cuenta. |  |  |
|  | 2. Registrar los depósitos CGSORF |  |  |
|  | Conciliación Bancaria |  |  |
|  | 1.Cruce de información |  |  |
|  | 2. Registro nota débito |  |  |
|  | 3. Confirmación del Balance en libro de Banco y estado de cuenta. |  |  |
|  | 4. Registro en sistema de CGSOFT |  |  |
| 2 | Registro de los compromisos adquiridos | Abril | Completada |
|  | 1. verificar el soporte del documento del compromiso. |  |  |
|  | 2. Verificar la validez del comprobante. |  |  |
|  | 3. Codificar y registrar el compromiso en CGSOFT / SIGEF. |  |  |
| 3 | Elaboración de Estados Financieros. | Abril | Completada |
|  | 1. Revisar los registros realizados. |  |  |
|  | 2. Genera balanza de comprobación. |  |  |
|  | 3. Elabora los estados financieros. |  |  |
|  | Envío de informaciones a la DGII. |  |  |
|  | 1. Formato de envió 606 (compras de bienes y servicios) |  |  |
|  | 2. Formato de envió 607 (ventas de servicios) |  |  |
|  | 3. Formato de envió 608 (comprobantes nulos) |  |  |
| 4 | Control de los ingresos. | Abril | Completada |
|  | 1. Registro de ingreso en el SIGEF |  |  |
|  | 2. Elaboración de informe financiero. |  |  |

Logros Alcanzados

- Todos los ingresos fueron  registrados y conciliados al 100% durante el mes de abril con los extractos bancarios, asegurando la transparencia y exactitud del flujo de efectivo.

- Al momento de llegar la factura al departamento se procede a verificar si tiene todos los soporte requerido, luego pasamos regístrala en los sistema  CGSOFT / SIGEF, permitiéndonos cumplir al 100% con los registro de compromiso adquirido.

- Se entregaron los estados financieros (Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Estado de Cambio en el Patrimonio)  dentro del plazo establecido, cumpliendo con el cronograma contable al 100%.

- Se logró enviar todos los formularios requeridos por la DGII al 100%  dentro de los plazos establecidos, formato 606 (compra), formato 607(ventas) y el formato 608(anulación sin valor fiscal).

- Se estableció un procedimiento de registro mensual al 100%  que permite llevar un control exacto y actualizado del flujo de ingresos.

El informe financiero se realiza de forma eficiente, transparente y conforme a las normativas vigentes, el informe resultante refleja fielmente la situación económica y financiera de la entidad durante el periodo.

Resultados en Relación con el POA

Los resultados han sido positivos porque se ha cumplido el 100%.

# SECCIÓN DE PRESUPUESTO

Introducción

Durante el tercer trimestre del año 2025, la sección de presupuesto ha desarrollado diversas actividades orientadas al cumplimiento de la Ley 423-06 con los objetivos establecidos en el Plan Operativo Anual (POA). Este informe presenta un resumen de las acciones ejecutadas, logros alcanzados y resultados obtenidos.

Actividades Realizadas

| N.º | Actividad | Fecha de Ejecución | Responsable | Estado (Completada/En Proceso) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Presupuesto 2025 |  |  |  |
| 1 | Elaboración del anteproyecto del presupuesto según las asignaciones | 4/9/2024 | Encargada Sección de Presupuesto | Completada |
| 2 | Realizar ajuste según variación de techo | 6/9/2024 | Encargada Sección de Presupuesto | Completada |
| 3 | Presentar el presupuesto al consejo de directores | 30/10/2024 | Encargada Sección de Presupuesto | Completada |
| 4 | Aprobación del consejo del presupuesto | 30/10/2024 | Encargada Sección de Presupuesto | Completada |
| 5 | Remisión de la resolución a DIGEPRES | 15/11/2024 | Encargada Sección de Presupuesto | Completada |
|  | Documentos emitidos en el SIGEF. (Preventivos, Cuotas y Modificaciones presupuestarias) |  |  |  |
| 6 | Identificar cuentas presupuestarias | Julio-Septiembre | Encargada Sección de Presupuesto/Analista presupuesto | Completada |
| 7 | Elaborar la certificación de apropiación | Julio-Septiembre | Encargada Sección de Presupuesto/Analista presupuesto | Completada |
| 8 | Emitir cuota a comprometer | Julio-Septiembre | Encargada Sección de Presupuesto/Analista presupuesto | Completada |
|  | Elaboración de informes de ejecución presupuestaria |  |  |  |
| 9 | Elaborar ejecución presupuestaria mensual | Julio-Septiembre | Encargada Sección de Presupuesto | Completada |
| 10 | Elaborar ejecución presupuestaria trimestral | Septiembre | Encargada Sección de Presupuesto | Completada |

Logros Alcanzados

- Se elaboró un anteproyecto presupuestario alineado con las leyes que nos rige y las asignaciones presupuestarias disponibles, al mismo tiempo se adecuó el anteproyecto a los techos presupuestarios establecidos por las autoridades superiores.

- Presentamos con tiempo un presupuesto detallado y bien estructurado al órgano directivo de la institución, el cual fue aprobado de manera formal del presupuesto presentado y se remitió la resolución aprobada dentro de los plazos establecidos al órgano rector DIGEPRES.

- Se elaboraron 26 apropiaciones con sus cuotas a comprometer lo cual nos permitió un mejor manejo de la distribución adecuada del tercer trimestre logrando un mayor control del gasto de la institución.

- Se elaboraron 3 informes mensuales facilitando el control y seguimiento de los recursos, asegurando una ejecución transparente vinculada con las asignaciones aprobadas.

- Se emitió al ministerio de Salud Pública y Asistencia Social MISPAS, el tercer trimestre, facilitando el control y fortalecimiento de las metas del físico financiero.

Resultados en Relación con el POA

Las actividades realizadas durante el período no solo cumplieron con los requerimientos del ciclo presupuestario, sino que también aportó directamente al cumplimiento de los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo Anual (POA):

- Las metas correspondientes al tercer trimestre fueron cumplidas en un 100%.

- Se cumplió con la calendarización de los informes mensuales y trimestrales.

- Se fortaleció la coordinación interdepartamental, facilitando terminar a tiempo para el cierre del trimestre julio- septiembre.

Estos resultados contribuyen directamente al fortalecimiento de la gestión presupuestaria institucional, apoyando la eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos.

Nuevas Actividades a Incorporar al POA

Se continuará el seguimiento de las actividades recurrentes conforme a la programación anual y se evaluarán posibles ajustes en el próximo trimestre, de acuerdo con las disposiciones que emita la DIGEPRES.

Conclusión

La Sección de Presupuesto ha mantenido un ritmo de trabajo constante y alineado con las metas institucionales. Los avances obtenidos en este trimestre evidencian un compromiso con la mejora continua, asegurando una administración y ejecución presupuestaria más transparente, eficiente y efectiva.

# DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Introducción

En las siguientes secciones se presenta un desglose de las acciones ejecutadas en las diferentes  áreas de responsabilidad del departamento, incluyendo la gestión de recursos humanos, la administración financiera, la gestión de compras y contrataciones y suministros, y el mantenimiento de la infraestructura. Se destacarán los logros significativos, los desafíos enfrentados y las posibles áreas de mejora, con el fin de ofrecer una perspectiva completa de la gestión administrativa durante el periodo Julio - Septiembre 2025.

Actividades Realizadas

| N.º | Actividad | Cantidad Ejecutada |  | Fecha | Responsable |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Autorizaciones de Pago. | 84 | Julio-Septiembre |  |  | Administración | Procesada |
| 2 | Solicitudes Variadas Tramitada | 165 | Julio-Septiembre |  |  | Administración | Procesada |
| 3 | Correspondencia Recibida y Entregada | 64 | Julio-Septiembre |  |  | Recepción | Completada |
| 4 | Solicitudes de Combustibles | 177 | Julio-Septiembre |  |  | Transportación | Tramitada |
| 5 | Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Vehículos inst. | 40 | Julio-Septiembre |  |  | Transportación | Completada |
| 7 | Mantenimiento Correctivo | 57 | Julio-Septiembre |  |  | Mantenimiento General | Completado |
| 8 | Solicitudes Varias | 48 | Julio-Septiembre |  |  | Servicios Generales | Completadas |
| 9 | Solicitud de Mobiliarios(escritorios, sillas, mesas, sillón ejecutivos, archivos) | 3 | Julio-Septiembre |  |  | Servicios Generales | Completadas |
| 10 | Recepción de activos y Registrarlos en el inventario Institucional y en el Sistema de Administración de Bienes (SIAB) |  | Julio-Septiembre |  |  | Activo Fijo | Proceso |
| 11 | Control de Salida de Activos de Almacén |  | Julio-Septiembre |  |  | Activo Fijo | Completada |
| 12 | Actualización del inventario institucional en Excel |  | Julio-Septiembre |  |  | Activo Fijo | Proceso |
| 13 | Realización del Inventario Institucional, de forma física, correspondiente al 2do. trimestre del año 2025 |  | Julio-Septiembre |  |  | Activo Fijo | Proceso |
| 14 | Procesos activos en el portal transaccional |  | Julio-Septiembre |  |  | Compras y Contrataciones | Completadas |
| 15 | Requisiciones Solicitadas |  | Julio-Septiembre |  |  | Compras y Contrataciones | Completadas |
| 16 | Solicitudes resueltas |  | Julio-Septiembre |  |  | Compras y Contrataciones | Completadas |
| 17 | Solicitudes en proceso |  | Julio-Septiembre |  |  | Compras y Contrataciones | Completadas |
| 18 | Puntuación en SISCOMPRAS |  | Julio-Septiembre |  |  | Compras y Contrataciones | Completadas |
| 19 | Tiempo de ejecución de procesos |  | Julio-Septiembre |  |  | Compras y Contrataciones | 13.75% |
| 20 | Compras a Mipymes y Mipymes mujeres |  | Julio-Septiembre |  |  | Compras y Contrataciones | 20% |
| 21 | Gestión de Procesos |  | Julio-Septiembre |  |  | Compras y Contrataciones | 13.70% |
| 22 | Administración de Contratos |  | Julio-Septiembre |  |  | Compras y Contrataciones | 26.43% |
| 23 | Planificación de Compras |  | Julio-Septiembre |  |  | Compras y Contrataciones | 16.18% |

Logros  Alcanzados

Compras y Contrataciones.

- Construcción De Centros De Servicio Al Cliente. (En Ejecución De La Obra).

- Ampliación De Redes Y Construcción De Pozos Gaspar Hernández.  (Registro De Contratos En Contraloría).

Resultados en Relación con el POA

Estamos a la espera de presupuesto.

Conclusión

Durante el periodo Julio- Septiembre del 2025, el departamento administrativo ha seguido avanzando en sus respectivas  áreas de su gestión.

Se completaron satisfactoriamente las autorizaciones de pagos, las solicitudes de mantenimiento de las diferentes áreas de la institución; fueron gestionaron eficientemente las correspondencias recibidas y entregadas a su destino.

En otro orden se adquirieron mobiliarios de oficinas para suplir las necesidades de los diferentes departamentos y centros de Servicios al Cliente.

Se registraron nuevos activos al Sistema Integrado de Administración de Bienes (SIAB).

Continuar priorizando las asignaciones de los recursos para garantizar la finalización de las actividades pendientes y fortalecer la coordinación interdepartamental para mejorar la eficiencia en la ejecución de las acciones programadas.

# DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA

Introducción

Durante el tercer trimestre (julio a septiembre), nuestro enfoque principal será consolidar los avances logrados en el primer semestre y, simultáneamente, impulsar  la implementación de soluciones vanguardistas que respondan de manera proactiva a las crecientes demandas tecnológicas y de seguridad.

Actividades Realizadas:

| NO. | Actividad Cantidad |  | Fecha de |  | Responsable Estado |  | Realizada | Ejecución |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Mantenimiento y reparación. | 92 | Julio-septiembre |  | Soporte Técnicos |  | Completado |
| 3 |  | Creaciones de Manzanas. | 25 | Julio-septiembre |  | Enc. Sección Administración TIC |  | Completada |
| 4 |  | Asistencia a diferentes Departamentos. | 125 | Julio-septiembre |  | Soporte Técnicos |  | Completada |
| 5 |  | Subidas de los Datos Abiertos y Mantenimiento a la Página de la Institución. | 148 | Julio-septiembre |  | Web Master |  | Completada |
| 6 |  | Creación de usuarios para los diferentes centros de nuevos ingresos | 10 | Julio-septiembre |  | Enc. Sección Administración TIC |  | Completada |

Logros Alcanzados

- Mejor asistencia a los centros externos y seguimiento continuos en las debilidades de  cada uno.

- Con el Software de mesa de ayuda nos permitió gestionar 121 tickets, automatizando  tareas rutinarias, optimizando los procesos y flujos de trabajo, logrando completar las  solicitudes en orden de llegada.

- Implementación de políticas de conservación y eliminación de documentación física.

- Se ha mejora el Seguimiento y Reporte en 90% lo cual Genera informes para  monitorear el desempeño del soporte, identificar tendencias y mejorar en el servicio  solicitado.

- Elaboración y estructura de nuestro plan de seguridad PDS.

Resultados en relación con el POA

Con el propósito de lograr una gestión más efectiva y mejorar los servicios a los ciudadanos en el tercer trimestre (julio a septiembre) de 2025, cumplimos satisfactoriamente con el 80% de lo proyectado en el Plan Operativo Anual (POA) y  mantuvimos la puntuación del 95% en nuestro Plan de Mejora Institucional  monitoreado por el MAP.

Nuevas Actividades a incorporar al POA

| No. | Nueva Actividad | Justificación | Fecha de Propuesta | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Creación de un subSistema Comercial. | Mejorar el área los cobros de la institución | Octubre-noviembre | Departamento TIC Departamento Comercial |
| 2 | Ejecución de una APP, para cobros en líneas. | Mejorar la recaudación de la institución | Octubre-noviembre | Facturación Departamento Comercial Departamento TIC |
| 3 | Implementación de la firma con el Centro Nacional de Ciberseguridad. | Protección de los datos del servidor. | Octubre | Departamento TIC |

Conclusión

En este tercer trimestre (julio a septiembre), la ciberseguridad ha sido y seguirá  siendo un pilar fundamental en la estrategia del Departamento de Tecnología. Hemos  trabajado activamente no solo en mantener la infraestructura actual segura, sino  también en elevar nuestro nivel de protección frente a las amenazas en constante  evolución.

Los avances logrados en la optimización de nuestros sistemas de defensa, junto con  las iniciativas de concientización y capacitación del personal, son esenciales para  reducir los riesgos operativos. Continuar priorizando la ciberseguridad no es solo una  función del departamento; es una inversión crítica que asegura la continuidad del  negocio, protege la información sensible y mantiene la confianza de nuestros usuarios y  stakeholders. Nuestro enfoque en la detección proactiva y la respuesta rápida a  incidentes nos posiciona para afrontar el futuro con un entorno digital más robusto y  resistente.

}

# DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES

Introducción

El presente informe correspondiente al período julio septiembre del 2025, tiene como propósito documentar y evaluar el nivel de ejecución de las actividades planificadas y los resultados obtenidos en el marco del Plan Operativo Anual (POA) de la Dirección de Comunicaciones y todas sus dependencias.

Medir el desempeño, permite evaluar las actividades realizadas y con ello, la efectividad de las estrategias implementadas para la comunicación tanto interna como externa de la institución; así como facilitar la toma de decisiones identificando las fortalezas y la ejecución oportuna del cronograma establecido.

A través de la información detallada que se presenta a continuación, se ofrece una visión transparente de la contribución del área de Comunicaciones al cumplimiento de la misión organizacional.

| N.º | Actividad | Fecha de Ejecución | Responsable | Estado (Completada/En Proceso) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spot publicitario corto para transmitir un mensaje específico. | Julio-septiembre | Relaciones Públicas | Completada |
| 2 | Evento y actividad programada. | Julio-septiembre | Protocolo y Eventos | Completada |
| 3 | Campaña en redes sociales | Julio-septiembre | Redes y Medios Sociales | Completada |
| 4 | Programa Radial | Julio-septiembre | Relaciones Públicas/ Educación Ciudadana | Completado |
| 5 | Promoción estratégica a través de perifoneo. | Julio-septiembre | Relaciones Públicas | Completado |
| 6 | Formación y/o Capacitación en el uso del agua (charlas, recorridos, jornadas, etc.) | Julio-septiembre | Educación Ciudadana. | Completado |

Logros Alcanzados

Se han desarrollado:

- 5 campañas en redes sociales (Días destacados, Instalación de Micromedidores, En verano cuida el agua, El género no limita y Dominicana Sin Corrupción). La cantidad de publicaciones en estos medios es de 125 mensajes de julio a septiembre de este año.

- 10 notas periodísticas colgadas en nuestro portal web www.coraamoca.gob.do

- 12 videos en YouTube, cuyo contenido fomenta la confianza en la institución creando con ellos una imagen positiva.

- 11 actividades de formación y capacitación del uso inteligente del agua (charlas, recorridos, jornadas de recogida de desechos, etc.)

- En relación al fortalecimiento de la comunicación interna nos aseguramos que los murales sean visualmente atractivos, con contenido relevante y actualizado constantemente, no solo con iniciativas puntuales, sino también con metas, logros, y noticias internas.

Resultados en Relación con el POA

Los resultados relacionados al Plan Operativo Anual (POA), se enfocan en medir la calidad, el alcance y la percepción de los mensajes institucionales tanto en la audiencia externa, como en la interna, fortaleciendo la imagen institucional y la relación con los diversos públicos de interés. En términos cuantitativos, el cumplimiento del 90% de las ejecuciones, muestra el compromiso y la vinculación con los productos y actividades planificadas.

Nuevas Actividades a Incorporar al POA

| N.º | Nueva Actividad | Justificación | Fecha Propuesta | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monitoreo de formato y contenido, así como recepción de comunicación y comentarios de público objetivo. | Mejorar a través del seguimiento de publicaciones para medir los resultados. | Abril/diciembre del 2025. | Redes y medios Sociales. |
| 2 | Creación de una red formal de colaboradores entusiastas que sirvan como promotores voluntarios de la cultura, los valores y los logros de la institución en sus círculos personales y profesionales. | Fortalecer las relaciones y el sentido de pertenencia de los colaboradores con la institución. | Octubre/diciembre de 2025. | Relaciones Públicas. |

Conclusión

El Informe de Gestión del Tercer Trimestre confirma avances significativos en la consecución de los objetivos estratégicos del Plan Operativo Anual (POA) del área de Comunicaciones. El equipo ha demostrado una gestión efectiva y creativa al fortalecer la imagen institucional y las relaciones públicas, a pesar de las limitaciones de recursos y la disponibilidad financiera irregular del período.

A pesar de estos logros, la falta de una definición presupuestaria ha obligado a posponer actividades de alto impacto que dependen de la inversión (ej. campañas publicitarias externas, etc.).

El área de Comunicaciones continuará maximizando los recursos internos, pero el éxito sostenido y el cumplimiento de la estrategia requieren la coordinación y el soporte financiero.

# DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Introducción

El presente informe detalla las actividades, avances y resultados alcanzados por la Dirección de Planificación y Desarrollo de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca (CORAAMOCA) durante el mes de mayo de 2025. En consonancia con los objetivos estratégicos definidos en el Plan Operativo Anual (POA), este documento ofrece una visión integral del progreso en las iniciativas destinadas a fortalecer una planificación estratégica robusta para mejorar la gestión institucional.

Actividades Realizadas

| N.º | Actividad | Fecha de Ejecución | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plan Estratégico Institucional 2025-2028 formulado | Mayo | Dirección de Planificación y Desarrollo | En proceso |
| 2 | Reevaluación Proyectos con Código SNIP | Mayo | Dirección de Planificación y Desarrollo | Completada |
| 3 | Plan Operativo Anual 2025 formulado y socializado. | Mayo | Dirección de Planificación y Desarrollo | Completada |
| 4 | Planificación Operativa Anual monitoreada y evaluada trimestralmente. | Marzo | Dirección de Planificación y Desarrollo | Completada |
| 5 | Memoria de rendición de cuentas 2025 elaborada de acuerdo a los lineamientos de la presidencia. |  | Dirección de Planificación y Desarrollo | En espera de Capacitación |
| 6 | Actualización de las NOBACI | Mayo | Dirección de Planificación y Desarrollo |  |
| 7 | Recopilación y Publicación de estadísticas Institucionales | Enero- Marzo | Dirección de Planificación y Desarrollo | Completada |
| 9 | Carta Compromiso Monitoreo de la Calidad de los Servicios | Mayo | Dirección de Planificación y Desarrollo | Realización de Encuesta |
| 10 | Implementación Metodología EDI | Mayo | Dirección de Planificación y Desarrollo | En Proceso |

| Indicadores | Fecha | Estado |
| --- | --- | --- |
| SISMAP | Mayo | 70.32 |
| DIGEIG | Marzo | 95.20 |
| NOBACI | Mayo | 12 |
| SNCP | Marzo | 79.06 |
| ITIGE |  | 54 |
| EDI | Mayo | 65 |

3. Logros Alcanzados

Reevaluación y envío a Salud Pública de los Proyectos:

“Mejoramiento de los sistemas de medición de agua potable en varios sectores del municipio de Moca, provincia Espaillat”  (Código SNIP No. 16340).

“Construcción de Oficinas Comerciales y Operativas de CORAAMOCA en Veragua, Higuerito y Juan López” (Código SNIP No. 16844).

“Construcción de pozos y ampliación de redes en el acueducto de Gaspar Hernández, provincia Espaillat" (Código SNIP No. 16879).

Envío de las 17 matrices con la Planificación Estratégicas de las áreas de Producción Institucional Dirección Comercial y Dirección Técnica.

Proceso de finalización del (PNPSP)  Plan Nacional Plurianual del Sector Público

Conclusión

Los logros alcanzados durante mayo reflejan el compromiso firme de la Dirección de Planificación y Desarrollo con una gestión estratégica, orientada a resultados sostenibles y al fortalecimiento institucional. Cada acción ejecutada se alinea con la visión de una CORAAMOCA más eficiente, cercana y preparada para responder con transparencia y planificación a las necesidades de la ciudadanía. Seguimos avanzando con propósito, sabiendo que el desarrollo no es improvisación, sino fruto de una planificación consciente y participativa.

# IMPLEMENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (EDI)  EN CORAAMOCA

En el proceso de implementación de evaluación del desempeño institucional (EDI), en la  Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca (CORAAMOCA) se han emprendido  acciones con la finalidad de alcanzar las metas numéricas e indicadores correspondientes al 2025 a continuación detallamos estas acciones.

- Dentro de la Evaluación de Desempeño Institucional se dio continuidad al indicador 01.4  Socialización Externa sobre la Evaluación de Desempeño Institucional (EDI). Estas  socializaciones se realizaron a través de murales informativos, a través de las redes sociales  de la institución y por medio de las pantallas que se encuentran colocadas en las áreas de  recepción y servicios al cliente. Esta socialización se ha continuado tanto interna y externa  para que los usuarios y los empleados de la institución tengan conocimiento de la importancia  de la Evaluación de Desempeño Institucional (EDI).

- Se realizaron las reuniones mensuales con el consejo de directores donde se presentó el estatus  de cada indicador de la Evaluación de Desempeño Institucional (EDI), presentando los logros  alcanzados hasta la fecha y los desafíos pendientes. Se destacó cómo el seguimiento continuo  de estos indicadores contribuye a la transparencia y la rendición de cuentas de CORAAMOCA  ante la ciudadanía y los organismos de control.

- Se realizaron las reuniones periódicas del Comité EDI, dando seguimiento al estatus, acuerdos  pendientes y nuevos acuerdos para aumentar la puntuación de cada indicador, tomando en  cuenta los ejes transversales que se encuentran en un proceso de cambios y actualizaciones, lo  cual afecta a la puntuación individual de cada uno. Sin embargo, pudimos aumentar  significativamente en los indicadores de gestión integral de riesgos y en sostenibilidad  ambiental.

- Sostenibilidad ambiental a inicios de trimestre tenía una puntuación de 25 y a finales del  trimestre terminamos aumentando a 85.

- En el indicador de Gestión Integral de Riesgos debido a la actualización de la plataforma inició  la puntuación desde cero y con las evidencias trabajadas para mejorar la puntuación, la cual  tuvo un aumento a 85.

- A inicios del trimestre pudimos aumentar con las actualizaciones realizadas el IDI de 33.62 a  58.20. También en este trimestre tuvimos un aumento en la evaluación de Desempeño  Institucional EDI de 60 a 85 enviando las evidencias de integración de metas, y socialización  externa.

- Se realizaron reuniones con el comité de calidad para trabajar el autodiagnóstico CAF, el cual  fue realizado por equipo y mandado a los analistas para revisión, actualmente está en proceso  de corrección.

- Tuvimos aumento en el Índice de Transparencia, se encontraba en 95.20, sin embargo,  actualmente se evaluó el mes de julio y obtuvimos una puntuación de 97.72. Subió con las  evidencias de la nómina, se publicó la data cruda del último trimestre de estadística.

- El indicador SISCOMPRAS. Anteriormente se encontraba en 84.43 y actualmente subió a  91.10. Subió con las compras dirigidas a MyPIMES y administración de contratos.

Puntuación de los indicadores registrados en la plataforma EDI al corte  Marzo 2025.

SISMAP Gestión Pública

La carta compromiso ya fue trabajada y aprobado el formato, y está pendiente realizar la  presentación formal dentro de la institución a los coordinadores y miembros del comité de  calidad.

- Se realizaron reuniones con el comité de calidad para trabajar el autodiagnóstico CAF, el cual  fue realizado por el equipo y mandado a los analistas para revisión, actualmente está en proceso  de corrección.

- En el área de Recursos Humanos, podemos mencionar las siguientes actividades que fueron  enviadas y están en espera a cargar:

- Actualizar el listado de incorporación de carrera.

- Actualizar la comunicación dirigida al Ministro de Planificación, donde se explica que  se actualizó el listado de carrera.

- Indicador 6.1. Actualización de la escala salarial.

- Se encontraba en 55.93, sin embargo, aumentamos a 57.65, encontrándonos actualmente en la  posición # 147.

Índice Presupuestario (DIGEPRES)

Indicador Inactivo

SISCOMPRAS (DGCP)

Este indicador es evaluado trimestralmente. Anteriormente se encontraba en 84.43 y  actualmente subió a 91.10. Subió con las compras dirigidas a MyPIMES y administración de  contratos.

NOBACI (Contraloría General de la República)

El presente informe detalla el progreso alcanzado por la Corporación del Acueducto y  Alcantarillado de Moca (CORAAMOCA) en la implementación efectiva de las Normas  Básicas de Control Interno (NOBACI) durante el periodo comprendido entre enero y abril de  2025. Se han realizado iniciativas en la concienciación del personal, la asignación de responsabilidades y el inicio de la modernización de la documentación institucional. No  obstante, persisten retos importantes, principalmente la culminación de la actualización  documental y el fortalecimiento de una cultura organizacional orientada al control interno.

Actividades realizadas

● Difusión y sensibilización: Se han realizado diversas actividades para informar al personal  sobre la importancia del control interno y los beneficios de su implementación. Como  resultado, se ha logrado un cierto nivel de conocimiento entre los colaboradores sobre los  principios y beneficios del control interno.

● Actualización de políticas y procedimientos: Se encuentra en curso el proceso de  actualización de las políticas y procedimientos relacionados con el control interno. Hasta  el momento, se ha logrado un avance del 12.42%. La actualización de la documentación  existente representa un desafío importante debido a su desactualización, lo que genera  observaciones y requiere un análisis exhaustivo para garantizar su adecuación a las  NOBACI.

Índice de Transparencia Estandarizado (DIGEIG)

Se continúa dando apoyo y seguimiento a la oficina de acceso a la información, a los fines de  que las diferentes dependencias entreguen las informaciones en el tiempo establecido siendo  estas cargadas de manera oportuna. Con una puntuación de 97.72, correspondiente a la última  evaluación realizada al mes de julio de 2025.

Índice CAF (MAP)

Se trabaja junto al Comité de Calidad en la Carta Compromiso al Ciudadano, y se realizó el  proceso de la encuesta de satisfacción ciudadana y la realizó el autodiagnóstico CAF, el cual  se encuentra en proceso de revisión.

Actualmente pendiente a terminar las correcciones de la autoevaluación CAF, para luego  trabajar el informe CAF.

ITICGE

El Departamento de Tecnología de CORAAMOCA está en un trimestre clave de preparación,  con miras a la próxima Evaluación iTICge (Índice de Uso de TIC e Implementación de  Gobierno Digital), que se realiza anualmente en noviembre. Su enfoque se centra en asegurar  el cumplimiento de los cuatro pilares del índice: Uso de las TIC, Implementación de Gobierno  Digital, e-Participación y Servicios en Línea, además del componente de Innovación. Las  actividades incluyen la actualización del comité, formulación de un botón de pago en línea  para mejor el servicios de los cobros para impactar el área comercial ,el aseguramiento de la ciberseguridad con el acuerdo de firma interinstitucional y la documentación exhaustiva de  las políticas y normativas NORTIC para reflejar su avance institucional y mantener la  trayectoria de mejora, buscando superar su pasada posición para alcanzar una puntuación en el  nivel de "Avance Comprometido a Mejoras" (color amarillo). En este trimestre aumentó la  puntuación de 57.59 a 66.64.

Género (MMujer)

Dentro de las actividades realizadas en Género están las siguientes:

- Capacitación del personal con el curso de corresponsabilidad del cuidado sostenible de la vida.

- Plan de comité.

- Reglamentos del comité.

- Taller de inducción del comité.

Actualmente teniendo las siguientes puntuaciones:

A-Género (MMujer) A.40 B-Generación de capacidades y ambiente laboral. B.5 C-Inclusión del enfoque de género. C.25

Cohesión Territorial (MEPyD)

- Se envió el PEI tal como fue solicitado por las autoridades.

- A pesar de cumplir con la entrega, se nos notificó que nos quitarán 10 puntos en la  evaluación.

- Actualmente estamos trabajando en conjunto con el analista Heredia para organizar y  completar la documentación faltante.

- El equipo se encuentra actualizando todas las evidencias necesarias, con el fin de estar al día  y evitar nuevas observaciones.

- Seguimos comprometidos en mejorar los resultados y cumplir con los requerimientos  establecidos en el área de cohesión territorial.

Aún se encuentra en evaluación y solo está en 5 puntos el indicador.

Sostenibilidad Ambiental (MIMARENA)

- Autodiagnóstico Ambiental, Completar Adendum, Se realizó un levantamiento de la  sede central de CORAAMOCA para conocer el consumo de energía eléctrica, consumo  de agua potable, uso de materiales gastables y producción de desechos sólidos (+10)

- Autodiagnóstico Ambiental, Observaciones, se corrigieron las observaciones realizadas  por los analistas del autodiagnóstico. (+10)

- Plan Ambiental Institucional, prediseño del PEl, se realizó un borrador con el Plan  Anual Institucional para el Eje transversal de Sostenibilidad Ambiental. (+15)

- Plan Ambiental Institucional, Diseño del plan, se realizó el plan con las actividades a  desarrollar para poder lograr y obtener las puntuaciones en las actividades futuras. (+30)

- Eficiencia Energética, Se asistió a una capacitación en Santo Domingo en la CDEE  donde se nos orientó sobre el uso y la manera correcta de usar los equipos eléctricos de  manera más eficiente. (+5)

- Compras verdes: se enviaron los certificados de participación de los miembros de la  institución que realizaron la capacitación de Compras Verdes. (+5)

- Residuos sólidos, Se asistió a una capacitación en Santo Domingo en el Ministerio de  Medio Ambiente donde se nos orientó sobre el uso y la manera correcta de tratar los  residuos sólidos y cómo manejarlos (+5).

Al completar todas estas evidencias terminamos el trimestre con una puntuación de 85.

Gestión de Riesgos (MEPyD)

Evidencias enviadas de la política de gestión de riesgos para obtener la puntuación de 85

- En el mes de julio:

hito2- plan operativo anual: para este hito se nos pidió enviar la foto de la portada del plan  operativo anual de coraamoca el número de página y link donde está incluido las políticas de  gestión de riesgos.

Hito 3-clasificador- presupuestario: se incluyó el indicador de gestión de riesgos al  presupuesto.

Hito4- unidad funcional responsable de gestión de riesgo: Se envió la conformación firmada  y sellada por el director con los miembros que estarán en el comité de gestión de riesgos.

- En el mes de agosto:

Hito 1-plan estratégico institucional: se envió como evidencias la portada del plan estratégico  y el link de su ubicación que era lo que se pedía en este hito.

En septiembre:

Hito 6- plan de respuesta a emergencias y desastre: se realizó un plan de emergencias y desastres  el cual fue subido al portal de coraamoca en el cual se busca salvaguardar la vida,  infraestructura y equipos de coraamoca antes cualquier fenómeno atmosférico, terremoto o  incendio.

Pt25.04.1.2a plan operativo anual herramienta A: se envió como evidencia las obras que se  están realizando y la que están en proyecto en los diferentes municipios de la provincia  Espaillat (pozos tubulares y aplicaciones de redes de agua potable).

Participación Social (MINPRE)

Se encuentra en proceso Pt25 06.1.1 Política de Participación Social y Pt25 06.1.3.b Sistema 311  respuesta Oportuna. Con una puntuación de 26.

Derechos Humanos

Se realizó la asignación de un enlace de derechos humanos, responsable de dar seguimiento y  articular las acciones relacionadas con este eje transversal.

Se realizaron capacitaciones impartidas a los directivos, con el fin de fortalecer sus  competencias en materia de derechos humanos. Ya están evidencias fueron mandadas y se  espera la actualización.

Se continúa trabajando con los hitos pendientes, los cuales incluyen la capacitación al personal  de la institución y sensibilización a los usuarios.

Actualmente tenemos una puntuación de 36.

Índice de Producción Institucional (MEPyD)

Se trabajó con el Plan Estratégico Institucional para subir la puntuación.  95.67.

Índice de Progreso Sectorial (MEPyD)

Con los resultados de Producción Institucional, teniendo una puntuación de 60.

Índice de Satisfacción Ciudadana (MAP)

El comité de calidad realizó la encuesta de Satisfacción Ciudadana la cual tuvo una puntuación  de 89.

| Ámbito Indicador Puntuación |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROFESIONALIZACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA | SISMAP Gestión Pública | 57.65 |
| GESTIÓN DE LOS RECURSOS Y CALIDAD EN LA ASIGNACIÓN DEL GASTO | Índice Presupuestario (DIGEPRES) | Inactivo |
|  | SISCOMPRAS (DGCP) | 91.10, se completó el 3er trimestre |
|  | NOBACI (Contraloría General de la República) | 12.40 |
| TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN | Índice de Transparencia Estandarizado (DIGEIG) | 97.72 |
| CALIDAD EN LA GESTIÓN | Índice CAF (MAP) | 49.93 |
|  | ITICGE – TIC (OGTIC/MAP) | 66.64 |
| POLÍTICAS TRANSVERSALES | A-Género (MMujer) B-Generación de capacidades y ambiente laboral. C-Inclusión del enfoque de género. | A40 B.5 C.25 |
|  | Cohesión Territorial (MEPyD) | 5, solo se ha cargado el comité |
|  | Sostenibilidad Ambiental (MIMARENA) | 85 |
|  | Gestión de Riesgos (MEPyD) | 85 |
|  | Participación Social (MINPRE) | 36, en espera que Actualicen las evidencias. |

|  | Derechos Humanos | 36 |
| --- | --- | --- |
| PRODUCCIÓN INSTITUCIONAL | Índice de Producción Institucional (MEPyD) | 95.67 |
| RESULTADOS SECTORIALES | Índice de Progreso Sectorial (MEPyD) | 60 |
| SATISFACCIÓN CIUDADANA | Índice de Satisfacción Ciudadana (MAP) | 89 |