Especificaciones Técnicas (OBLIGATORIO)							      DOC- 4

Cuadro de Especificaciones Técnicas y Entregables del Servicio de Implementación del Sistema ODOO – CORAAMOCA

NOTA: Se instruye inicializar y sellar cada página del documento; al final, colocar fecha, firma y sello institucional.

| Ítem | Descripción del Servicio | Especificaciones Técnicas Requeridas | Cantidad | Plazo de Entrega | Entregables | Criterios de Aceptación | Especificaciones Técnicas Ofrecidas por el Proveedor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Configuración y implementación de la última versión estable “Enterprise. edition” de ODOO, destinada a la gestión comercial en CORAAMOCA | Condiciones generales obligatoria: - El sistema deberá estar alojado en el servidor de CORAAMOCA, manteniendo siempre una versión estable en la instancia de producción y una versión intermedia en la instancia de pruebas. - Debe de configurarse un ambiente de preproducción, pruebas, formación y salida a producción. -Entrega del código fuente, sin costos adicionales. En esta etapa se requiere alcanzar las siguientes actividades: - Diagnóstico del entorno de equipamientos hardware y software del centro de datos de CORAAMOCA para evaluar su compatibilidad funcional con el sistema futuro. - Levantar los flujos de proceso y utilizar los resultados de este levantamiento para la parametrización del software, en base a procesos revisados y preaprobados por el equipo técnico de la entidad contratante. En esta fase se deben considerar los informes de auditoría en posesión de CORAAMOCA. - Implementar la separación entre la base de datos y el servidor aplicativo, así como el balanceo de carga de la infraestructura. - Configuración de la última versión estable “Enterprise. edition” de ODOO. - Planear un funcionamiento en paralelo de los dos sistemas (antiguo “Aquavisum” y nuevo “ODOO”) y desconexión. - Utilizar tecnologías de base de datos PostgreSQL - Implementar medidas de seguridad de los sistemas y datos en uso mediante encriptación, control de acceso basado en roles y auditoría de actividades. - Implementar auditoria de logs a la base de datos, incidencias de acceso - Presentar mecanismos de seguridad de la disponibilidad y continuidad del servicio contemplando backup, restauración y plan de contingencia. - Implementar herramientas ETL (Extract, Transform, Load) para procesos complejos. - Implementar scripts SQL para transformaciones masivas. - Implementar herramientas de análisis de calidad de datos. - Conexión con el programa contable que tienen en CORAAMOCA para interfasar datos de ventas y proceder al cierre contable - Integración con plataformas de terceros (Cardnet, BHD, Banreservas, etc.). | 1 instalación completa | 6 meses desde la Orden de Inicio | - Sistema instalado y operativo. Documentación técnica y guías de usuario. - Informes de pruebas (funcionalidad, rendimiento, seguridad). - Certificación de capacitación de usuarios - Control de versiones para scripts desarrollados | - Módulo instalado y en uso por usuarios finales. - Cumplimiento de estándares DGII y Banco Mundial. - Validación de pruebas y documentación completa. - Ambiente de trabajo con PostgreSQL esté configurado y operativo, y se demuestre la ejecución exitosa de los scripts SQL y las herramientas ETL para las transformaciones masivas. |  |
| 1a | “Adquisición licencias del plan personalizado”. | la entidad contratante cuenta con sus propios servidores para alojar la plataforma, por lo que, una vez vencido el licenciamiento, el servicio no debe verse interrumpido por falta de renovación | 25 | Durante los 12 del mantenimiento | Licencia digital | Numero de Licencia instalada |  |
| 1b | Saneamiento, depuración y migración de datos | Ver documento n TDR , los numerales, 2.1.3.1. hasta 2.1.3.4.12 | 1 servicio | 4 meses luego de la instalación inicial | Informe de diagnóstico Informé de diagnóstico detallado con plan de saneamiento. Reporte de duplicados identificados y consolidados Base de datos con campos obligatorios completados al 95% Informe de integridad referencial corregida Manual de estándares y criterios aplicados Catálogos maestros normalizados detallado | Plan de saneamiento claramente definido y ejecutable Matriz de criterios de unificación claramente definida con base de dato libre de duplicados identificados. Cumplir con los formatos y las nomenclaturas estandarizadas. Informe de validación del 100% de las relaciones entre las tablas. Informe detallado que cuantifique y liste los registros obsoletos identificados y archivados en un repositorio separado. 100% de los datos en las categorías de Tipos de clientes, Estados de contrato, Tipos de medidor, Sectores comerciales, Rutas de lectura y Conceptos facturables han sido normalizados y clasificados según los catálogos y listas de valores predefinidos y aprobados. |  |
| 2 | Registro avanzado de clientes | El sistema deberá disponer de un registro avanzado de clientes, contemplando las funcionalidades que se detallan a continuación: - Funcionalidad para adjuntar documentos personalizados. - Seguimiento exhaustivo de interacciones con clientes. - Mantenimiento de contratos con perfiles de permisos para modificación. - Creación y mantenimiento tabla de clientes utilizando reglas de validación al ingresar la información y campos obligatorios con restricciones para evitar la duplicación de datos y asignación automática de identificadores únicos a los registros. - Implementar herramientas de mailing masivo para notificaciones a clientes desde el módulo de gestión de clientes, por diferentes criterios de selección: sector comercial, ruta de lectura, avisos de vencimiento de periodo voluntario de pago, etc. - Identificación de clientes con historial de fraude mediante marca de estado en la tabla de clientes - Pestaña de acciones tabla clientes (pestaña con trazabilidad de cambios con detalle de timestamp/usuario del sistema) que permita visualizar los cambios de estado - Crear Gestor Documental en sistema comercial para asociar la documentación habilitante y contratos suscritos con clientes en el Sistema Comercial, asociando los documentos a los registros de la base de datos comercial. Digitalización de documentación habilitante y contratos - Gestionar la creación y modificación de contratos mediante flujos que aseguren la verificación documental, el cumplimiento de pagos y liquidaciones, la asignación de tipo de facturación y volumen con posibilidad de coeficientes correctores, la generación e impresión de contratos editables, y el control de titularidad evitando duplicidad de contratos por punto de suministro. - Definir si el contrato es cortable o no cortable para el proceso de gestión de morosidad, en el momento de creación del contrato, valor obligatorio - Debe permitir la revisión de los contratos activos excluidos del proceso de facturación. | 1 módulo | Dentro de los 12 meses | - - Módulo de registro de clientes implementado.- Manual de uso del módulo | - - Módulo permite registro y seguimiento de clientes. - Documentos adjuntos accesibles y organizados. |  |
| 3 | Sistema de gestión de medidores y puntos de suministro | El sistema deberá contar con un módulo de gestión de medidores y puntos de suministro que incluya las siguientes funcionalidades: - Asignación de medidores a contratos y puntos de suministros. - Historial completo de medidores asignados y mediciones realizadas. - Funcionalidades Módulo Catastro Puntos de Suministro y activos de medición. - Parametrización de tabla con listas maestras de marcas, modelos, tecnología de medición, calibre, fecha de fabricación, acorde a parque de medidores y activos de telelectura, posibilidad de crear nuevas categorías por los usuarios con permisos de administrador del sistema comercial. - Configuración de alarmas por consumo máximo o tiempo de instalación del equipo de medición. Plan de renovación de micromedición. - Implantación de herramientas de movilidad para la gestión de las órdenes de trabajo de instalación/sustitución de medidores, con flujos de trabajo definidos que obliguen a consignar la información necesaria, fotografías del medidor instalado y/o retirado, operario que ejecuta los trabajos, así como dar trazabilidad de fecha y hora de instalación/sustitución, soporte fotográfico de lectura del equipo, condiciones correctas de instalación para control de calidad y gestión de reclamaciones. - Codificación del inmueble en base a sistema de codificación predial oficial. Reglas de validación que no permitan ingresar información con formato erróneo, faltante o duplicada. - Asignación de puntos de suministro a sectores comerciales y rutas de lectura. - Vinculación del punto de suministro con el código de cuenta de usuario. - Pestaña historial vinculación puntos de suministro a cuentas de usuario (contratos). - Pestaña con historial de lecturas validadas (con detalle de número de serie medidor), cambios de medidor, consumos por tipo; real, estimado, ajustado. - Cada cliente debe estar asociado, a través del punto de suministro vinculado al contrato, a una ruta de lectura. - El punto de suministro debe tener campos adicionales para localización; avisos especiales, denominación según capa de puntos especiales, etc. - Pestaña de acciones tabla puntos de suministro (pestaña con trazabilidad de cambios con detalle de timestamp/usuario del sistema) que permita visualizar los cambios de estado. | 1 módulo | Dentro de los 12 meses | - Módulo de gestión de medidores operativo. - Reporte de medidores asignados. | Sistema registra y rastrea medidores correctamente. - Historial completo y accesible. |  |
| 4 | Optimización del servicio de facturación | El sistema deberá contar con las siguientes funcionalidades con el fin de optimizar los servicios de facturación: - Emisión y gestión de facturas electrónicas. - Envío de facturas por correo electrónico. - Implementar funcionalidades de facturaciones in situ via POS - Reportes analíticos de facturación (clientes, contratos, balances, indicadores). - API para consultas CRUD de lecturas de medidores, para fácil integración con facturación electrónica. - Definir roles de usuario específicos para rectificar facturas - Implementar flujos de consulta de gestión de procesos; procesos en segundo plano, incidencias, reactivar procesos en segundo plano, etc.; ejemplos asignación de cobros - Gestión de los ciclos de facturación periódica y no periódica, procesos de rectificación de la facturación, seguimiento de los procesos e informes de facturación. - Tener un módulo de mantenimiento del tarifario: definición de conceptos facturables periódicos, no periódicos y tarifas. Permiso de edición limitado para usuario con rol gestor de tarifas; trazabilidad de cambios. - Asignación de ruta contable para los distintos conceptos facturables; ventas de agua potable, ventas de alcantarillado y para facturación no periódica, separación contable de capital e intereses. - Facturación de conceptos no periódicos; cobro por adelantado (servicios comprometidos como instalación de acometidas, etc.) y en caso de diferidos (cargos por mora, recargos, etc.) en siguiente factura. - Creación de los diversos tipos de facturación por agrupación de conceptos facturables desde el módulo de mantenimiento de tarifas. - Panel de visualización avance tareas ciclo facturación, posibilidad de integrar panel Kanban o similar; ejecución de toma de estado, detección de incidencias y resolución (crítica de facturación), revisión y resolución de incidencias, prefacturación, revisión de prefacturación, confirmación de la facturación y revisión incidencias/corrección proceso de facturación electrónica - Planificación de facturación masiva con gestión de toma de lectura mediante dispositivo móvil; generación de órdenes de trabajo según rutas de lectura y asignación a operarios actividad toma de estado - Anulación total mediante nota de crédito, preferible a anulación parcial; discriminación del motivo de emisión de nota de crédito; resolución de reclamo, error operativo en emisión de la facturación, campañas de compensación de deuda de la institución - Flujo de resolución de incidencias de lectura; trazabilidad de resolución de consumos por ajuste, asignación automática de promedios de consumo (lectura estimada), validación de lecturas, emisión de nueva orden trabajo de lectura, incidencia de lecturas validadas - Informe resumen de facturación con principales métricas (revisión del informe actual implementado para sugerir recomendaciones) - Parametrización de emisión de notas de débito automáticas para facturación de intereses de mora o financiamiento (en convenios de pago) y para emitir alcances a facturas existentes (emisión a demanda) - Cálculo de consumos y reglas para detección de incidencias de lectura. - Distribución de recibos mediante herramientas de movilidad; trazabilidad de motivos de imposibilidad de entrega, información embebida de fecha y hora de entrega - Planificación de facturación periódica; creación de periodos a facturar e imposibilidad de facturar un periodo sin haber facturado periodos anteriores; imposibilidad de emitir dos facturas a un mismo periodo - Posibilidad de emitir factura de regularización; regularización consumos ciclos pasados - Incidencias de lectura/consumo que serán definida durante en curso de obra. - Gestión de órdenes de trabajo mediante dispositivos móviles en modos online y offline, con adopción de estrategias de catastro dinámico - Generación masiva de órdenes de trabajo según planificación de facturación/ciclo comercial o a demanda individual sobre un punto de suministro/contrato - Carga y descarga de órdenes de trabajo mediante sincronización con servidor - Gestión de rutas y asignación a operarios en base a calendario laboral parametrizable en módulo de administración - Inclusión de listado normalizado de observaciones de lectura (inaccesible, parado, etc.) en órdenes de lectura - Reglas de validación y alertas de consumo para evitar ingreso erróneo de valores (negativos, nulos, atípicos), basadas en historial y parametrización del sistema - Reportes de seguimiento con listado de órdenes ejecutadas y pendientes - Visor de órdenes de trabajo con formulario predefinido, campos y fotografías con fecha/hora embebida, e impresión de ficha en PDF | 1 módulo | Durante los 12 meses del proyecto | - Registro de facturas emitidas. - Reportes de facturación. - API documentada | - El sistema emitirá facturación electrónica masiva en cumplimiento con las normativas de la DGII. - Reportes funcionales y accesibles. - API operativa y documentada |  |
| 4b | Soporte para facturación de 50.000 – 150.000 facturas electrónicas | La firma contratada deberá brindar soporte integral a la entidad contratante, tanto en la etapa de pruebas como en la operación real: - Soporte durante la realización de pruebas de emisión de facturas electrónicas en el periodo de desarrollo e integración. - Acompañamiento para la emisión de facturas reales. - Cobertura de un volumen estimado de 50.000 y 150.000 facturas electrónicas. | 1 servicio | Durante un periodo de 2 meses posteriores a la puesta en producción del sistema | - Registro de facturas emitidas... | - - Soporte documentado en pruebas, acompañamiento en la primera emisión real y emisión correcta de 50.000 y 150.000 facturas electrónicas sin errores. |  |
| 5 | Plataforma de gestión de cobros | El sistema deberá integrar una plataforma de gestión de cobros, destinada a fortalecer la recaudación y el control financiero, con las funcionalidades que se describen a continuación: - Interfaz responsiva para dispositivos móviles y escritorio. - Búsqueda de clientes por contrato, RNC, cédula o QR. - Procesamiento de pagos (efectivo, tarjeta, etc.). - Gestión de sesiones de caja y auditoría de usuarios. - Generación de recibos digitales. - Funcionalidad remesa masiva a bancos de pagos e importación de cobros. - Asignación automática de pagos según antigüedad y prelación de cobros; recargos por mora primero, capital por antigüedad, etc. - Funcionalidad de cobro en caja (ventanilla), asignación de recaudadores. pendiente revisar en software actual, discriminación de cajas, etc. - Reportes de cierre de caja y cobranzas por tipo/canal. - Proceso de reversión de cobros mediante nota de crédito. permiso para reversión de cobros limitado a usuarios con perfil de jefe de cobranzas. - Aplicación automática de saldos a favor del cliente (cobros revertidos y anticipos). - Implementación de pagos mediante pasarela de pagos en oficina virtual, vinculación con SIRITE, CardNet, AZUL, etc. - Generar reportes automáticos que generan el desglose de los cobros e informe mensual del departamento de cobranzas para generación de indicadores de gestión. - El sistema debe permitir la administración (creación, visualización, actualización y eliminación) de los recaudadores externos. - Tener un cuadro de mando de indicadores de gestión | 1 plataforma | Dentro de los 12 meses | - Plataforma operativa. - Manual de uso. - Reportes de sesiones de caja. | - Plataforma procesa pagos correctamente. - Sincronización en tiempo real con Odoo. - Recibos generados y enviados. |  |
| 6 | Gestión de estados de cuenta | El sistema deberá disponer de un módulo de gestión de estados de cuenta, contemplando las funcionalidades que se detallan a continuación: - Administración de estados de cuenta. - Certificaciones de pago y reportes de cobranza. - Definición de tipos de cobro y canales de cobro; transferencia, ventanilla (efectivo), cheque, tarjeta de crédito, gestores externos. discriminación de pagos a cuenta (anticipos) pendientes de aplicar. - Aplicación de saldos a favor y correcto detalle en factura de valor final a pagar - Parametrización de reglas para ejecución de convenios de pago; cuota de apertura, número máximo de cuotas, etc. - Informe de deuda acorde a requisitos de normativa nacional y reporte a terceros - Implementar procedimientos de notificaciones de aviso automáticas (vía diferentes canales: SMS, email, WhatsApp, etc.) desde el sistema | 1 módulo | Dentro de los 12 meses | - - Módulo de estados de cuenta implementado- Reportes de cobranza generados. | - - Estados de cuenta generados con precisión.- Reportes de cobranza funcionales |  |
| 7 | Catastro de usuarios | Implementación y adaptación de las siguientes funcionalidades: - Implementar procedimientos de comunicación automática para la consulta de los datos e informaciones del catastro SIG. - Integrar un visor geográfico de datos y permitir el formateo e integración sencilla con sistemas SIG. - Integración con base de datos de la Junta Electoral para manejo de datos por identificativo único. | 1 módulo | Dentro de los 12 meses | - Módulo de catastro de usuario implementado | - Gestión del catastro [...] |  |
| 8 | Dashboards y reportes avanzados | El sistema deberá incorporar un módulo de dashboards y reportes avanzados, orientado a la visualización estratégica de la información y a la generación de análisis detallados, con las siguientes funcionalidades: - Dashboards interactivos con métricas (ingresos, morosidad, consumo por provincia, etc.). - Visualizaciones: gráficos de barras, mapas geográficos, tablas dinámicas. Filtros por municipios y sectores, tipo de usuario, período, nivel de morosidad. - Generación de reportes detallados para la visualización de los valores asociados a los indicadores que se definirán durante la fase de diagnóstico - Alertas automáticas para desviaciones de valores críticas. - Reportes reglamentarios a terceros; información consolidada; reportes según requisitos legales normativa país - Reportes operativos por departamento; facturación, cobranzas, reporte cierre de caja, etc. - Integración con herramientas Power BI para diseño de reportes adicionales - Integración cuadro de mando de indicadores de gestión comercial. | 1 conjunto de Dashboards y reportes | Dentro de los 12 meses | Dashboards operativos. - Reportes generados según los indicadores de proyecto. - Documentación de dashboards. | - Dashboards interactivos y accesibles. - Reportes cumplen con los indicadores especificados. - Alertas funcionales. |  |
| 9 | Atención al cliente y Oficina virtual | El sistema deberá incorporar las siguientes funcionalidades orientadas a la gestión integral de usuarios y a la operación de la oficina virtual: - Implementar flujos de trabajo para solicitudes de atención al cliente: contratación, modificación de datos comerciales, atención de servicios comprometidos, gestión de quejas y reclamaciones. - Acceso del usuario desde una URL independiente - Módulo de escritorio de oficina virtual para seguimiento de interacciones de clientes - Solicitud de citas previas en oficina - Comunicación de avisos varios - Inicio de procesos de contratación de servicios - Consulta de lecturas y consumos - Descarga de duplicados de facturas de los últimos períodos - Entrega de lecturas por parte de clientes - Cambio de modalidad de envío de factura a formato electrónico - Actualización de datos comerciales - Apertura de reclamos - Cambios de titular - Pago mediante enlace a plataforma de pagos - Creación de órdenes de débito automático | 1 Plataforma | Dentro de los 12 meses | Plataforma de oficina virtual implementada Documentación técnica | Sitio web para la atención al cliente |  |
| 10 | Validación y control | Ejecutar pruebas de validación automatizadas -Realizar muestreo aleatorio para validación manual (5%). -Generar reportes de calidad de datos (KQI- Key Quality Indicators). -Corrección iterativa hasta alcanzar estándares de calidad. | 1 Servicios | Durante los 12 meses y 1 año post-implementación | Certificado de calidad de datos | -. |  |
| 11 | Capacitación y documentación | La firma deberá impartir la capacitación necesaria para el uso y operación del sistema: - Capacitación integral a los usuarios sobre el funcionamiento del sistema, abarcando todos los módulos desarrollados. - Entrega de manuales técnicos y de usuario. - Certificación de capacitación. | 1 plan | Dentro de los 12 meses | Manuales técnicos y de usuario. Certificación de capacitación. – Materiales de formación. | Usuarios capacitados y certificados.- Manuales completos y claros. - Materiales de formación entregados |  |
|  | Soporte técnico | La firma deberá proporcionar soporte técnico, que puede ser en persona o remoto en función de las situaciones, para el correcto funcionamiento del sistema: - Provisión de un programador para soporte en horario de oficina. - Sistema de gestión de tickets. - SLA: respuesta en máximo 4 horas para incidentes graves. Estos niveles de incidencias serán decidido durante la implementación. - Auditoría de actividades en la base de datos - Funcionalidad Módulo de Auditoría - Tabla auditoría con almacenamiento de usuario fecha y hora de cambios en los registros de la base de datos comercial - Tabla de accesos de usuarios al sistema comercial. | 1 servicio | Durante 1 año post- implementación | Informes semanales de soporte.- Matriz de escalamiento.- Registro de auditoría. | - Respuesta a incidentes en 4 horas.- Soporte continúo documentado.-Auditoría funcional. |  |

EMPRESA: ___________________________________________________     				FECHA: ______________________________

FIRMAY SELLO: ________________________________________