DOC-4.1

Descripción de los servicios

Dirección de Ejecución de Programas y Proyectos de Inversión

(DEPPI)

Proyecto de Mejoramiento del Abastecimiento de Agua y Servicios de Aguas Residuales

Préstamo BIRF No. 9242-DO

Convenio de Préstamo BIRF No. 9242-DO

Proyecto de Mejoramiento del Abastecimiento de Agua y Servicios de Aguas Residuales en la República Dominicana

TÉRMINOS DE REFERENCIA

“Contratación de un Partner ODOO, para Instalar y configurar el sistema ODOO en CORAAMOCA”

Fecha: octubre 2025

“Contratación de un Partner Odoo, para Instalar y configurar el sistema ODOO en CORAAMOCA”

1 ANTECEDENTES

1.1 El Proyecto

El Ministerio de Hacienda en representación del Gobierno de la República Dominicana suscribió con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) el Convenio de Préstamo núm. 9242-DO, en fecha 14 de julio de 2021, por el monto de cuarenta y tres millones quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América con 00/100 (US$43,500,000.00), para llevar a cabo el Proyecto de Mejoramiento del Abastecimiento de Agua y Servicios de Aguas Residuales. Este Convenio fue aprobado por la Resolución núm. 350-21 del Congreso Nacional, y publicada en la Gaceta Oficial núm. 11049 del 24 de diciembre del 2021.

El Objetivo de Desarrollo de Proyecto (ODP) consiste en aumentar el acceso y mejorar la calidad y eficiencia de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento en las áreas objetivo de la República Dominicana. A través del proyecto se financiará la ejecución de obras de infraestructuras y fortalecimiento institucional.

Este Proyecto se desarrollará en cinco componentes:

Componente 1: Infraestructura y eficiencia del Abastecimiento de Agua.

Componente 2: Recolección de Aguas Residuales e Infraestructura de Tratamiento

Componente 3. Fortalecimiento de la Capacidad Institucional

Componente 4: Gestión y Supervisión del Proyecto

Componente 5: Respuesta ante Eventuales Emergencias

El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) se encargará de la coordinación y ejecución del Proyecto, a través de su Unidad Ejecutora de Proyectos conocida como UEP, la cual realizará la coordinación de los aspectos técnicos, gestión fiduciaria, incluidas las adquisiciones, gestión financiera y desembolsos.

La UEP estará conformada por un coordinador general responsable ante el Banco Mundial apoyado por un equipo técnico especializado para la administración de proyectos, la ejecución técnica, supervisión de las obras, el fortalecimiento institucional del INAPA, los aspectos de gestión financiera y de adquisiciones, los temas ambientales, de desarrollo social, monitoreo y otras tareas vinculadas al Proyecto.

La UEP estará a cargo de cumplir e incluir en los procesos de adquisiciones del proyecto todas las obligaciones con relación a los estándares ambientales y sociales establecidas en la Sección I, literal E, del Anexo 2 del Convenio de Préstamo, incluyendo en el Plan de Compromisos Ambientales y Sociales (PCAS).

El Manual de Operaciones describe que las adquisiciones se llevarán a cabo de conformidad con las “Regulaciones de Adquisiciones del Banco Mundial para prestatarios de IPF (Financiación de Proyectos de Inversión)” de noviembre de 2020.

Las actividades y obras en este Proyecto están vinculadas con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (Ley 1-12), especialmente con el cuarto eje estratégico, con el objetivo No. 4.1.4: “gestionar el recurso agua de manera eficiente para garantizar la seguridad hídrica y en el objetivo de Desarrollo Sostenible No. 6: “garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y saneamiento para todos”. Siendo una iniciativa de gran importancia que contribuirá al logro de los objetivos planteados como Nación.

Los Servicios estarán sujetos a lo indicado en los presentes Términos de Referencia y al Contrato de Servicios se suscriba para tal efecto.

1.2 Objetivo General de Los Servicios

Instalar y configurar el sistema ODOO en CORAAMOCA bajo el Componente 3 del Proyecto BIRF No. 9242-DO, para fortalecer su capacidad institucional mediante la gestión eficiente de facturación electrónica, incluyendo la venta de 25,000 facturas, con soporte técnico continúo facilitado por un programador.

1.3 Objetivos específicos

2.0 DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO

El sistema ODOO en CORAAMOCA gestionará la venta y emisión de 25,000 facturas electrónicas, replicando el modelo de INAPA y ajustándose a las necesidades específicas de la corporación, conforme a las regulaciones de la DGII.

2.1.1 Ubicación y Localización del Proyecto

El proyecto se ejecutará en las oficinas de CORAAMOCA, Moca, provincia Espaillat, con coordinación desde INAPA en Santo Domingo.

2.1.2 Descripción

La instalación incluye la configuración de ODOO para facturación electrónica, integración con INAPA y provisión de un programador para soporte.

2.1.3 Descripción

El proyecto personalizará ODOO para CORAAMOCA, asegurando la gestión de 25,000 facturas y soporte técnico continuo. Y

PLAN DE SANEAMIENTO, DEPURACIÓN Y MIGRACIÓN DE BASE DE DATOS

Transición al Modelo de Datos del Sistema Odoo

2.1.3.1. Introducción

El presente documento describe el conjunto de actividades técnicas orientadas al saneamiento, depuración, normalización y migración de la base de datos comercial existente hacia el modelo de datos del sistema Odoo. La base actual organiza su información mediante la relación entre tres entidades principales: Cliente, Cuenta de Usuario (Contrato) y Punto de Suministro (Propiedad/Inmueble), además de múltiples tablas dependientes como facturación, cobros y medidores. El proceso busca garantizar una migración ordenada, limpia y confiable, preservando la integridad y trazabilidad de los datos, y asegurando su adaptación al nuevo entorno tecnológico.

2.1.3.2. Objetivos

Garantizar la coherencia estructural y referencial de las tablas de clientes, contratos y puntos de suministro.

Eliminar registros duplicados, inconsistentes u obsoletos antes de la migración.

Completar los campos obligatorios requeridos por el modelo de datos de Odoo.

Estandarizar formatos, nomenclaturas y clasificaciones de acuerdo con las normas institucionales y regulatorias.

Implementar reglas de validación para el ingreso y modificación de datos en el nuevo sistema.

Hay que asegurar que la información migrada cumpla con los estándares de calidad, integridad y trazabilidad requeridos.

# 2.1.3.3. Metodología General

El proceso se desarrollará de manera secuencial, trazable y verificable, siguiendo las etapas de diagnóstico, depuración, validación y migración. Cada fase incluirá controles de calidad, documentación técnica y verificación cruzada de resultados. La migración final se realizará únicamente cuando la base haya alcanzado los estándares de integridad y consistencia definidos, asegurando la correcta correspondencia entre los campos del modelo de origen y los del modelo destino (Odoo).

# 2.1.3.4. Actividades Técnicas

## 2.1.3.4.1. Diagnóstico y levantamiento detallado

Reuniones técnicas con el cliente para levantamiento de información. Análisis exhaustivo de la estructura y relaciones de la base comercial existente. Identificación y cuantificación de los principales problemas de calidad de datos. Definición de reglas de negocio y lineamientos para saneamiento y migración. Elaboración de matriz de inconsistencias y plan de corrección.

## 2.1.3.4.2 Identificación y eliminación de duplicados

Detección de registros de clientes duplicados mediante coincidencia en campos Nombre Cliente y Número de Identificación.

Identificación de contratos duplicados vinculados a un mismo punto de suministro.

Definición de criterios de unificación y ejecución del proceso de consolidación (merge) de registros.

Generación de reporte de duplicados identificados y consolidados.

## 2.1.3.4.3 Depuración de la tabla de clientes

Identificación y eliminación de registros redundantes o inconsistentes.

Consolidación de clientes únicos manteniendo la relación con las cuentas de usuario.

Verificación de unicidad de clientes antes de la migración.

Documentación técnica de la estructura depurada.

## 2.1.3.4.4 Depuración de la tabla de contratos (cuentas de usuario)

Identificación de cuentas de usuario con ID duplicado o no conforme.

Generación de nuevos identificadores únicos en la base de destino.

Asociación correcta entre contratos y clientes únicos.

Mapeo de tablas dependientes (facturas, cobros, consumos) al nuevo modelo de datos.

## 2.1.3.4.5 Depuración de la tabla de propiedades/puntos de suministro

Validación de la estructura de códigos prediales (SECTOR–MANZANA–INMUEBLE–NIVEL–NÚMERO).

Detección de códigos duplicados o mal formateados.

Verificación de unicidad de punto de suministro activo (solo un contrato activo por propiedad).

Reasociación de entidades dependientes (medidores, lecturas, etc.) a la tabla depurada.

## 2.1.3.4.6 Corrección y completitud de datos obligatorios

Completar campos fiscales (RNC/Cédula) mediante validaciones internas y consultas a fuentes oficiales.

Estandarizar formatos según normativa DGII: RNC: XXX-XXXXX-X/Cédula: XXX-XXXXXXX-X.

Completar información de contacto (teléfono, correo, dirección).

Normalizar direcciones, fechas (DD-MM-YYYY), monedas y valores numéricos.

## 2.1.3.4.7. Validación de integridad referencial

Revisión y corrección de relaciones entre tablas principales y dependientes: Clientes → Contratos, Contratos → Puntos de suministro, Puntos de suministro → Medidores, Contratos → Facturas, Facturas → Cobros.

Eliminación de referencias huérfanas y corrección de enlaces inconsistentes.

## 2.1.3.4.8 Depuración y archivo de datos obsoletos

Identificación de contratos inactivos sin movimiento en más de cinco (5) años.

Exclusión de información obsoleta (mayor a 10 años) del proceso de migración.

Definición de criterios de conservación histórica y creación de repositorio de archivo.

## 2.1.3.4.9. Normalización y clasificación de datos

Estandarización de categorías y valores controlados: tipos de cliente, estados de contrato, tipos de medidor, sectores comerciales y rutas de lectura, conceptos facturables y tarifas.

## 2.1.3.4.10 Definición de reglas de validación para el modelo Odoo

Implementación de validaciones obligatorias en la creación y modificación de registros.

Teléfono y dirección de correspondencia obligatorios.

Tipo de cliente (persona física/jurídica) y tipo de identificación fiscal.

Registro del representante legal para personas jurídicas.

Asociación del tipo de economía con las tarifas aplicables.

## 2.1.3.4.11 Migración de datos al sistema Odoo

Definición del modelo de correspondencia (mapping) entre las tablas de origen y las tablas destino.

Generación de scripts o rutinas de carga controlada.

Ejecución de pruebas piloto de migración sobre subconjuntos de datos validados.

Validación final de registros migrados y emisión del reporte de consistencia.

Cierre de la fase de migración con documentación de trazabilidad.

## 2.1.3.4.12 Productos Esperados

Al concluir el proceso, se espera disponer de una base de datos depurada, validada y migrada correctamente al modelo de datos Odoo.

La base quedará libre de duplicados, inconsistencias y datos obsoletos, con campos obligatorios completos, formatos estandarizados e integridad referencial garantizada. Las reglas de validación implementadas asegurarán la calidad futura de la información, garantizando su compatibilidad con los módulos comerciales, financieros y de facturación del sistema Odoo.

Control de Calidad y Cumplimiento Normativo

Cumplir con las normativas de la DGII y los estándares del Banco Mundial bajo el Convenio BIRF No. 9242-DO.

Garantizar la calidad de las 25,000 facturas emitidas y la funcionalidad del sistema.

Seguimiento y Control Continuo

La firma supervisará la instalación, la emisión de facturas y el soporte técnico, reportando a la UEP.

Implementación de las Actividades y Productos Esperados

- Instalación de ODOO en CORAAMOCA.

- Gestión de 25,000 facturas electrónicas.

- Entrega de manuales y capacitación.

- Soporte técnico mediante un programador.

## 3.6 Actividades del Consultor

3.6.1 Desarrollo Técnico

Configurar ODOO en CORAAMOCA para emitir 25,000 facturas electrónicas.

Integrar el sistema con INAPA.

3.6.2 Control de Calidad

Realizar pruebas de funcionalidad para las facturas y el sistema.

Facilitar un programador para resolver incidencias técnicas.

3.10 Gestión de Informes y Recepciones

Informes mensuales sobre avance, incluyendo emisión de facturas y soporte técnico.

Informe final con resultados de la instalación y capacitación.

3.11 Entrega de Informes Finales

Informe final con documentación técnica, manuales, registro de 25,000 facturas y certificación de soporte por el programador.

4.0 Programa de Control de Calidad

Revisión de entregables por la UEP, incluyendo la funcionalidad de las facturas.

Pruebas conjuntas con CORAAMOCA.

4.1 Programa de Presupuesto

Recepción de contrato, cronograma y análisis de precios aprobados por la UEP.

4.2 Programa De Control De Calidad

- Programa De Presupuesto

5.1 Pre-: labores típicas de, antes del inicio del proceso. Dentro de las tareas siguiente:

- Recepción de los documentos del contrato de parte del Contratante, tales como:

  - Copia del Contrato

  - especificaciones aprobadas por el Contratante

  - Cronograma de

  - Presupuesto Análisis de Precios Unitarios.

Todos estos documentos o aprobaciones deben verse reflejados en los informes mensuales, semestrales o extraordinarios según corresponda.

6.0 Criterios y Subcriterios de Evaluación de las Propuestas Técnicas.

6.1 Requisito Mínimo

El proveedor deberá ser socio directo (partner) de Odoo, a fin de garantizar el respaldo y soporte oficial del fabricante. Esta relación deberá ser comprobada mediante una carta firmada por Odoo, en la cual también se certifique la experiencia del proveedor en la ejecución de implementaciones altamente personalizadas.

Resumen del Método de Evaluación

| Criterio | Puntuación Máxima |
| --- | --- |
| Experiencia específica de la empresa | 20 |
| Metodología y plan de trabajo | 30 |
| Personal clave | 50 |
| Total | 100 |

6.2 Experiencia Específica de la Empresa

- Implementación de ODOO: 15 puntos.

- Certificaciones en ODOO: 5 puntos.

6.3 - Metodología y Plan de Trabajo Propuestos

- Cronograma para implementación: 15 puntos.

- Plan técnico y plan de soporte: 15 puntos.

6.4- Personal Clave

| Cargo | Cantidad | Puntuación Máxima |
| --- | --- | --- |
| Coordinador del Proyecto | 1 | 20 |
| Analista de sistemas de TI | 1 | 20 |
| Programador ODOO | 3 | 20 |
| Especialista en base de datos, saneamiento y migración de datos | 2 | 20 |
| Especialista en Capacitación | 1 | 10 |

6.5 Perfil del Personal Clave:

- Coordinador del Proyecto:

  - Profesional en Ingeniería de Sistemas, Informática o áreas afines, con maestría en Gestión de Proyectos o certificaciones equivalentes (PMI, PRINCE2, etc.). Experiencia mínima de 5 años en implementación y gestión de sistemas ERP, con habilidades demostradas en liderazgo técnico y coordinación de equipos multidisciplinarios.

- Analista de Sistemas Informáticos:

  - Profesional en Informática, Ingeniería de Sistemas o áreas relacionadas, con al menos 5 años de experiencia en análisis, diseño y documentación de sistemas informáticos. Conocimientos en integración de módulos y soporte funcional de plataformas ERP.

- Programador Odoo:

  - Profesional en Informática o carreras afines, con mínimo 3 años de experiencia en desarrollo, personalización y mantenimiento de sistemas ODOO (Enterprise. o Enterprise). Responsable de brindar soporte técnico continuo, desarrollo de nuevos módulos y resolución de incidencias.

- Especialista en Base de Datos, Saneamiento y Migración de Datos:

  - Profesional en Informática, Ingeniería de Sistemas o áreas afines, con al menos 5 años de experiencia en administración de bases de datos, procesos ETL, depuración y migración de datos entre plataformas ERP. Dominio de SQL y herramientas de gestión de datos.

- Especialista en Capacitación:

  - Profesional con experiencia mínima de 2 años en formación de usuarios en sistemas ERP. Habilidad para diseñar materiales de capacitación, impartir talleres presenciales o virtuales, y evaluar la transferencia de conocimientos a usuarios finales y administrativos.

7.  Lugar de los servicios

. Trabajo coordinado con INAPA, pero tiene que ser en CORAAMOCA.

8. Vehículos y Equipos Mínimos Necesarios

Computadoras, licencias de ODOO y equipos de comunicación.

9. Duración de los Servicios

Veinticuatro (24) meses desde la Orden de Inicio: 12 de implementación y 12 de mantenimiento.

10. Entregables

Como se ha indicado a lo largo de estos TDR el consultor contratado tendrá que realizar todos los trabajos necesarios para ejecutar el objeto de su contrato de supervisión en cumplimiento de las normas y reglamentos de República Dominicana, incluyendo, sin limitarse a:

ODOO implementado en CORAAMOCA.

Integración de facturación electrónica.

Base de datos con campos obligatorios completados al 95%.

Manuales de estándares aplicados y capacitación.

Soporte técnico.

Informes:

- Cronograma de implementación detallado.

- Informes mensuales (implementación ODOO, integración de facturación electrónica, reporte eliminación de duplicados y consolidados).

- Informe Final.

11. Calendario de Pagos

El contrato será de tipo "por suma global", y los pagos se estructurará de la siguiente manera:

11.1 Calendarios de Pago

Anticipo: 20%

Restante: 80% según cronograma

11.2 Amortización del Anticipo

No aplica

12 Estándares de Calidad de los Informes

El Consultor deberá entregar los informes dentro de los plazos establecidos en los Términos de Referencia, cumpliendo con todos los requisitos indicados. La Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP) dispondrá de un plazo máximo de diez (10) días laborables, contados desde la recepción de los informes, para emitir su aprobación o realizar observaciones. Estas observaciones deberán ser atendidas y corregidas por el Consultor en un plazo no mayor a diez (10) días laborables, a partir de la fecha en que sean recibidas.

La incorporación de las observaciones y ajustes solicitados por la UEP no afectará los plazos establecidos en el cronograma del proyecto, ya que se considerarán actividades paralelas.

Los organismos contratantes, INAPA y CORAAMOCA, se reservan el derecho de objetar cualquier trabajo que no cumpla con los estándares técnicos, económicos o ambientales requeridos. En caso de objeción, el Consultor deberá rectificar o justificar su trabajo mediante las modificaciones necesarias, a satisfacción de los organismos contratantes, dentro del mismo plazo de diez (10) días laborables.

12.1 Informes y Documentos

12.2 Tipos de Informes

a) Informe Inicial: Deberá presentar este informe dentro de los primeros treinta (30) días, contados a partir de la Orden de Inicio.

12.3 Forma de presentación

Todos los informes y documentos se presentarán en papel formato 8½” x 11” y los planos en doble de ese tamaño o múltiplos de este. En la portada deberá constar claramente: (i) el nombre del proyecto al cual corresponde; (ii) la denominación; y (iii) el título, número y fecha del informe. Los informes y documentos incluirán un índice de su contenido y todas sus páginas deberán estar numeradas. En caso de ser una versión modificada de un informe o documento ya entregado, en la carátula se indicará en forma visible el número de esa nueva versión.

Deben entregar un (01) original y dos (02) copias debidamente rotuladas y además un archivo electrónico que contenga la totalidad del informe o documento presentado. Para el texto se usará el programa MS Word y para las tablas y planillas de cálculo el programa MS Excel. Para la programación y seguimiento de avance de las obras se emplea el MS Project y gráficos GANTT.

13.  Forma de Pago.

El monto de la propuesta será presentado en dos partes que se detallan a continuación:

| Pago | % | Requisitos |
| --- | --- | --- |
| Primer Pago | 20% | Anticipo: Contra entrega y aprobación del Informe Inicial dentro de los 15 días de la firma del contrato. |
| Segundo Pago | 40% | Contra entrega de los ITEM 1, 1b, 2 y 3. Mas aprobación del informe de avance relativo |
| Tercero Pago | 20% | Contra entrega de los ITEM 4, 4b, 5 y 6. Mas aprobación del informe de avance relativo |
| Cuarto Pago | 20% | Contra entrega de los ITEM 7,8 y 9. Mas aprobación del informe de avance relativo |
| Pagos Especiales | Monto solicitado | Contra entrega y recepción a satisfacción de los productos requeridos, según los TDR (Anexo II 7.4). |

Fecha: octubre 2025