DOC-4

Especificaciones Técnicas

(OBLIGATORIO)

| Ítem | Descripción del Servicio | Especificaciones Técnicas | Cantidad | Plazo de Entrega | Entregables | Criterios de Aceptación | Especificaciones Técnicas Ofrecidas por el proveedor | Cumple/ No Cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Configuración inicial de la plataforma de facturación electrónica (e-CF) conforme a normativas DGII | Configuración inicial de la plataforma, parametrización de tipos de e-CF, configuración fiscal conforme a Ley 32-23 y normas DGII. | 1 | 15 días calendario | Plataforma configurada. | Configuración validada por CORAAMOCA e INAPA. |  |  |
| 2 | Integración de la plataforma de gestión comercial con el sistema de emisión de Comprobantes Fiscales Electrónicos (e-CF) | Integración con ODOO versión 17 mediante API REST y/o SOAP. Recepción, transmisión y consulta de comprobantes electrónicos. | 1 | 30 días calendario | Integración funcional con ODOO. | Integración validada mediante pruebas satisfactorias. |  |  |
| 3 | Capacitación para el personal de INAPA-CORAAMOCA en el uso de la plataforma de facturación electrónica | Capacitación técnica y operativa para seis (6) colaboradores de INAPA y seis (6) colaboradores de CORAAMOCA. | 2 jornadas | Antes de la puesta en producción | Materiales, listas de asistencia y certificados. | Capacitación recibida y aceptada por los participantes. |  |  |
| 4 | Servicio de soporte técnico y mantenimiento mensual para la plataforma (primer año) | Soporte 24/7, tiempo máximo de respuesta de 4 horas, mesa de ayuda, mantenimiento correctivo y evolutivo. | 12 meses | Durante la vigencia contractual | Reportes mensuales de soporte. | Cumplimiento del SLA establecido. |  |  |
| 5 | Generación y validación de certificados digitales para firma electrónica | Generación, instalación y configuración de certificados digitales X.509 con algoritmo SHA-256. | 5 | 30 días calendario | Certificados instalados y operativos. | Certificados validados y funcionales. |  |  |
| 6 | Pruebas de homologación ante la DGII para garantizar cumplimiento | Ejecución de pruebas funcionales, técnicas y de certificación ante la DGII hasta obtener aprobación. | 1 | 30 días calendario | Informe de homologación y evidencias. | Homologación satisfactoria ante la DGII. |  |  |
| 7 | Implementación de reportes electrónicos para auditoría fiscal | Configuración de reportes de comprobantes emitidos, recibidos, notas de crédito, notas de débito e historial de transacciones. | 1 | 30 días calendario | Reportes implementados y operativos. | Validación por usuarios designados. |  |  |
| 8 | Configuración de respaldo y almacenamiento de e-CF | Implementación de almacenamiento seguro de comprobantes electrónicos en formato XML y PDF con conservación mínima de diez (10) años. | 1 | 30 días calendario | Repositorio documental habilitado y respaldado. | Verificación satisfactoria del almacenamiento. |  |  |
| 9 | Servicio de generación de hasta 300,000 facturas electrónicas durante doce (12) meses | Gestión de hasta 300,000 e-CF, infraestructura cloud, disponibilidad mínima 99.9%, acceso para mínimo 10 usuarios, ambiente Sandbox, seguridad TLS/SSL, VPC, WAF y Anti-DDoS. | 1 | 12 meses | Servicio en producción y reportes mensuales de consumo. | Operación continua y cumplimiento de los niveles de servicio. |  |  |

EMPRESA: ___________________________________________________     				FECHA: ______________________________

FIRMAY SELLO: ________________________________________